渡槽施工工艺流程图
 

[image: image1.png]ez



 

临时渡水�
�






路堑开挖�
�






测量定位�
�






槽梁架设�
�






接口处理�
�






槽墩台施工�
�






槽梁现浇�
�






槽梁预制�
�






内壁处理�
�






通水试验�
�






小 渡 槽�
�






大 渡 槽�
�






交付使用�
�






合格�
�









