墩台身及托盘顶帽施工工艺流程图
 
平整场地�
�






测量放线�
�






基础凿毛�
�






绑扎墩台身钢筋�
�






立墩台身模板�
�






灌注墩台身砼�
�






拆模�
�






复测�
�






绑扎托盘顶帽（耳墙）钢筋�
�






立模板�
�






灌注砼�
�






砼养护�
�






拆模�
�






砼养护�
�






取试件�
�






取试件�
�






复测垫石标高�
�









