铜黄高速公路2005年路基路面专项工程

浆砌片石护面墙施工工艺流程图
 
 
 
 
 
施工准备�
�






测量定位�
�






基础开挖及处理�
�






基础施工�
�






护面墙施工�
�






护面墙墙面勾缝�
�






洒水养生�
�









