
	


微震爆破施工工艺流程图
施工设计图�
�






施工设计图�
�






施工准备：确定总体施工方案、配备劳动力、机械材料�
�






确定开挖方法：开挖断面形式、支护类型、开挖方法、顺序、台阶高度�
�






爆破震动监测设计�
�






爆破开挖设计�
�






埋设爆破震动测点�
�






掏槽形式选定�
�






炮孔布置�
�






装药量计算�
�






循环进尺选顶�
�






爆破震动验算�
�






减震辅助措施�
�






爆破施工�
�






减震辅助措施�
�






现场爆破震动监测准备就绪�
�






画隧道轮廓线�
�






钻        孔�
�






装药及堵塞�
�






安民告示�
�






爆破区哨音示警�
�






减震辅助措施�
�






出  渣�
�






起爆�
�






是否符合量测管理基准�
�






初期支护�
�






做防水隔离层�
�






二次衬砌�
�






结束�
�






否








