
水泥粉煤灰稳定碎石基层施工工艺流程图

（厂拌法）


碾压





压实检测





养护





中间交工





摊铺机摊铺





运输





施工方案报监理工程师审批





拌和





试验段





制备试件





下承层的验收





备料





施工准备









