张拉前的准备工作
1、波纹管
一布置波纹管时首先用钢筋加工环形架作为波纹管的定位架，纵向间距为1m，横向位置按设计图纸上的坐标定位，波纹管中穿有内衬管，以保证波纹管成孔质量。
二筑混凝土前应检查波纹管是否有孔洞或变形，接头处是否用胶带密封好，在与锚垫板接头处，一定要用磁带或其它东西堵塞好，以防水泥浆渗进波纹管或锚孔内。
三筑混凝土时应尽量避免振捣棒直接接触波纹管，以防漏浆堵孔。
2、钢绞线
一钢绞线采用湖北汉川金属制口有限公司生产的φs15.2（STM416-94a，270级，低松弛），标准强度Ryb=1860Mpa。
二钢绞线下料要在干净整洁的地面上进行，并清除表面上的锈迹及杂物，下料时用砂轮切割机切割。
三穿束前，将钢绞线理顺，用扎丝绑扎好，以防在穿束过程中钢绞线打绞，张拉时受力不均，导致有的钢绞线达不到张拉控制应力而有的则可能被拉断。
四穿束时，将钢束中单根钢绞线编号，以便张拉时做到对应编号，对称张拉。
3、预应力筋控制力计算
一计算依据
①设计图纸
锚下控制应力N1～N3为1340 Mpa，N4为1340 Mpa。
②《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000
二理伦计算
①计算公式：P=δ×Ag×n×1/1000×b
 式中：P—预应力盘的张拉力，KN；
 δ—预应力筋的张拉控制力，Mpa；
 Ag—每根预应力筋的截面积，mm2；
 N—同时张拉预应力筋的根数；
 b —超张拉系数，不超张拉的为1.0。
②参数先取
中跨连续端：
钢束编号：N1，N2，N3：δ中123=1340 Mpa；n=4
 N4：δ中4=1340 Mpa；n=4
 Ag=140mm2；b=1.0
边跨非连续端：
钢束编号：N1，N2，N3：δ边123=1340 Mpa；n=5
 N4：δ边4=1340 Mpa；n=4
Ag=140mm2；b=1.0
③计算张拉力P
中跨连续端：
钢束编号：N1，N2，N3：P中123=1340×140×4×1/1000×1.0
=750.4 KN 
 N4：P中4=1320×140×4×1/1000×1.0=739.2 KN
边跨非连续端：
钢束编号：N1，N2，N3：P边123=1340×140×5×1/1000×1.0
=938 KN
 N4：P边4=1320×140×4×1/1000×1.0=739.2 KN
 
二、张拉
1、当浇筑混凝土强度达到设计强度的90%，同时龄期必须为三天以上方可进行张拉，张拉顺序为N1，N2，N3，N4。
2、张拉程序：参照《桥涵施工技术规范》JTJ041-2000和施工设计图纸，因设计所用钢绞线为φs15.2（STM416-94a，270级，低松 弛），标准强度Ryb=1860Mpa。弹性模量E=1.95×105 Mpa；公称面积A=140mm2的钢绞线。锚具为夹片式自锚式锚具，所以不需要超张拉。
张拉过程为：0～初应力～δcon（持茶2min锚固）。
3、张拉采用两端对称张拉，钢束张拉采用双控即张拉力和伸长值。伸长率容许误差控制在±6%以内。为保证在张拉过程中的两端能同步进行，同时为便于张拉过 程中实际伸长率计算，张拉过程分阶段进行，具体如下：
0～初应力～2初应力～δcon（持茶2min锚固）。
4、张拉时，应先调整到初应力δo，初应力宜为张拉控制应力的10%～15%。
 
三、事故分析
1、滑丝
一、可能在张拉时锚具锥孔与夹片之间有杂物。
二、钢绞线有油污，锚垫板喇叭口内有混凝土和其它杂物。
三、锚固效北系数小于规范要求值。
四、初应力小，可能钢束中钢绞线受力不均匀，引起钢绞线收缩变形。
五、切割锚头钢绞线的留的太短，或未采取降温措施。
六、塞片、锚具的强度不够。
2、断丝
一、钢束在孔道内部变曲，张拉时部分受力大于钢绞线的破坏力。
二、钢绞线本身质量有问题。
三、油顶重复多次使用，导致张拉力不准确，应重新标定油顶。
结束语：在预应力张拉施工中，钢绞线伸长量的量测和记录尤为重要。本工程同时采用两种方法对钢绞线进行测量，并对此两种方法进行比较较校，最大偏差不超过 4当然，

后张法预应力钢绞线张拉伸长值计算

　　

后张法预应力钢绞线张拉伸长值的计算
（一）工程概况
　　NC-WJ1标 成章互通主线桥位于常州武进区成章南，半幅桥宽17.0m，全长692.85m。其中跨越239省道的第五联采用现浇预 应力连续箱梁,桥梁跨径布置为左幅 (2-27+2-28+2-19.75)m；右幅 (2-19.75+2-28+2-27)m， 下部结构第21－23＃采用独柱墩，其余采 用双柱墩。
　　（二）结构设计形式
　　第五联现浇预应力箱梁采用单箱三室直腹板断面，梁高1.6m，混凝土设计标号为C50。纵向预应力束采用 低松弛钢绞线配OVM15-15型锚具 和OVM15-15L型 连接器，钢绞线N1、N2、N3、N7、N8、N9采用单端张拉，N4、N5、N6采用双端张拉，横向预应力束采用低松弛钢绞线 配 OVM15-15型锚具和OVM15-15P型 固定P锚，钢绞线N1、N2采用单端张拉。
　　预应力钢束采用ASTMA416-270级 低松弛钢绞线，其标准强度为Rby＝1860Mpa，锚下张拉控制力为Δk=0.75RbyMpa。
　　（三）后张法钢绞线理论伸长值计算公式说明及计算示例
　　后张法预应力钢绞线在张拉过程中，主要受到以下两方面的因素 影响：一是管道弯曲影响引起的摩擦力，二是管道偏差影响引起的摩擦力，导致钢绞线张拉时，锚下控制应力沿着管壁向梁跨中逐渐减小，因而每一段的钢绞线的伸 长值也是不相同的。
　　[image: image1]《公路桥梁施工技术规范》(JTJ 041-2000)中关于预应筋伸长值的计算按照以下公式：
　　ΔL=（1）
　　　Pp=（2）
　　式中：ΔL—各 分段预应力筋的理论伸长值（mm）；
　　Pp—各 分段预应力筋的平均张拉力，注意不等于各分段的起点力与终点力的平均值（N）；
　　L—预 应力筋的分段长度（mm）；
　　Ap—预 应力筋的截面面积（mm2）；
　　Ep—预 应力筋的弹性模量（Mpa）；
　　P—预 应力筋张拉端的张拉力，将钢绞线分段计算后，为每分段的起点张拉力，即为
　　前段的终点张拉力（N）；
　　θ—从 张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和，分段后为每分段中各曲线
　　段的切线夹角和（rad）；
　　x—从 张拉端至计算截面的孔道长度，整个分段计算时x等于L（m）；
　　k—孔 道每束局部偏差对摩擦的影响系数（1/m），管道弯曲及直线部分全长均应考
　　虑该影响；
　　μ—预 应力筋与孔道壁之间的磨擦系数，只在管道弯曲部分考虑该系数的影响。
　　[image: image2]从公式（1）可以看出，钢绞线的 弹性模量Ep是决定计算值的重要因素，它的取值是否正确，对计算预应力筋伸长值的影响较大。Ep的理论值为Ep=（1.9~1.95）×105Mpa， 而将钢绞线进行检测试验，弹性模量则常出现Ep’=（1.96~2.04）×105Mpa的结果，这是由于实际的钢绞线的直径都偏粗，而进行试验时并未用真实 的钢绞线面积进行计算，采用的是偏小的理论值代入公式进行计算，根据公式Ep=可知， 若Ap偏小，则得到了偏大的Ep’值，虽然Ep’并非真实值，但将其与钢绞线理论面积相乘所计算出的ΔL却 是符合实际的，所以要按实测值Ep’进行计算。
　　公式（2） 中的k和μ是后张法钢绞线伸长量计算中的两 个重要的参数，这两个值的的大小取决于多方面的因素：管道的成型方式、力筋的类型、表面特 征是光滑的还是有波纹的、表面是否有锈斑，波纹管的布设是否正确，偏差大小，弯道位置及角度等等，各个因素在施工中的变动很大，还有很多是不可能预先确定 的，因此，摩擦系数的大小很大程度上取决于施工的精确程度。在工程实施中，最好对孔道磨擦系数进行测定，并对施工中影响磨擦系数的方面进行认真的检查，如 波纹管的三维位置是否正确等等，以确保摩擦系数的大小基本一致。
　　进行分段计算时，靠近张拉端第一段的终点力即为第二段的起点 力，每段的终点力与起点力的关系如下式：
　　Pz=Pqe-(KX+μθ)（3）
　　Pz—分 段终点力（N）
　　Pq—分 段的起点力（N）
　　θ、x、k、μ—意义同上
　　其他各段的起终点力可以从张拉端开始进行逐步的计算。
　　下面以现浇箱梁22-23跨 钢绞线的伸长量计算为例，进一步说明伸长量的计算方法。
　　纵向钢绞线N4、N5、N6，横向横隔梁钢绞线N1、N2钢束大样图（图1）及N4坐标表如下（表1）：（其余略）
　　
　　
　　表1
	钢束编号
	N4(半幅)

	导线点号
	A
	B
	C
	F
	E
	F
	G

	坐标
	x(cm)
	3442
	3692
	4192
	4842
	5842
	6492
	6992

	 
	y(cm)
	125
	147
	147
	80
	80
	147
	147

	转交α°(逆 时针为正)
	5.0291
	-5.0291
	-5.8851
	5.8851
	5.8851
	-5.8851
	-5.8851

	圆弧半径R(cm)
	——
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000

	圆弧长LR(cm)
	——
	263.3
	308.1
	308.1
	308.1
	308.1
	308.1

	切线长T(cm)
	——
	131.7
	154.2
	154.2
	154.2
	154.2
	154.2

	外矢距E(cm)
	——
	2.9
	4
	4
	4
	4
	4


　　根据设计图纸及规范和实测数据，已知以下参数（表2）：
　　表2
	项目名称
	取值

	张拉控制应力σk
	1395 Mpa

	钢绞线面积Ag
	140 mm2

	弹性模量Eg
	2.02×105Mpa

	管道摩阻系数μ
	0.25

	管道偏差系数k
	0.0015

	张拉端的张拉力
	195.3KN


　　根据钢绞线要素（图1和 表1），可以计算出各分段长度，根据公式计算出伸长量，N4、N5、N6采用计算一半钢绞线的伸长值然后乘以二的方 法，见表3；横隔梁钢绞线N1、N2采用钢绞线全长计算的方法，见表4：
　　表3
	钢绞线编 号
	分段
	L
(m)
	θ（rad）
	KX+μθ
	e-(KX+μθ)
	Pq
(KN)
	Pz
(KN)
	Pp
(KN)
	△L
(mm)
	总伸长量
(cm)

	N4
	ab
	2.192
	0
	0.003288
	0.996717
	195.3
	194.66
	194.98
	15.11
	43.15

	
	bc
	2.633
	0.087774
	0.025893
	0.974439
	194.66
	189.68
	192.16
	17.89
	

	
	cd
	2.141
	0
	0.003212
	0.996793
	189.68
	189.07
	189.38
	14.34
	

	
	de
	3.081
	0.102714
	0.030300
	0.970154
	189.07
	183.43
	186.23
	20.29
	

	
	ef
	3.45
	0
	0.005175
	0.994838
	183.43
	182.48
	182.96
	22.32
	

	
	fg
	3.081
	0.102714
	0.030300
	0.970154
	182.48
	177.03
	179.74
	19.58
	

	
	gh
	6.916
	0
	0.010374
	0.989680 ,
	177.03
	175.2
	176.11
	43.07
	

	
	hi
	3.081
	0.102714
	0.030300
	0.970154
	175.2
	169.97
	172.57
	18.8
	

	
	ij
	3.45
	0
	0.005175
	0.994838
	169.97
	169.09
	169.53
	20.68
	

	
	jk
	3.081
	0.102714
	0.030300
	0.970154
	169.09
	164.04
	166.55
	18.14
	

	
	kl
	0.958
	0
	0.001437
	0.998564
	164.04
	163.8
	163.92
	5.55
	

	N5
	ab
	3.316
	0
	0.004974
	0.995038
	195.3
	194.33
	194.82
	22.84
	42.89

	
	bc
	2.389
	0.119429
	0.033441
	0.967112
	194.33
	187.94
	191.12
	16.15
	

	
	cd
	0.776
	0
	0.001164
	0.998837
	187.94
	187.72
	187.83
	5.15
	

	
	de
	2.054
	0.102714
	0.028760
	0.971650
	187.72
	182.4
	185.05
	13.44
	

	
	ef
	4.479
	0
	0.006719
	0.993304
	182.4
	181.18
	181.79
	28.79
	

	
	fg
	2.054
	0.102714
	0.028760
	0.971650
	181.18
	176.04
	178.6
	12.97
	

	
	gh
	9.944
	0
	0.014916
	0.985195
	176.04
	173.43
	174.73
	61.44
	

	
	hi
	2.05
	0.102714
	0.028754
	0.971655
	173.43
	168.51
	170.96
	12.39
	

	
	ij
	4.479
	0
	0.006719
	0.993304
	168.51
	167.38
	167.95
	26.6
	

	
	jk
	2.05
	0.102714
	0.028754
	0.971655
	167.38
	162.64
	165
	11.96
	

	
	kl
	0.472
	0
	0.000708
	0.999292
	162.64
	162.52
	162.58
	2.71
	

	N6
	ab
	28.36
	0
	0.042537
	0.958355
	195.3
	187.17
	191.2
	191.73
	43.97

	
	bc
	1.283
	0.085505
	0.023301
	0.976968
	187.17
	182.86
	185.01
	8.39
	

	
	cd
	0.947
	0
	0.001421
	0.998580
	182.86
	182.6
	182.73
	6.12
	

	
	de
	1.283
	0.085505
	0.023301
	0.976968
	182.6
	178.39
	180.49
	8.19
	

	
	ef
	0.858
	0
	0.001287
	0.998714
	178.39
	178.16
	178.27
	5.41
	


　　表4
	钢绞线编号
	分段
	L(m)
	θ（rad）
	KX+μθ
	e-(KX+μθ)
	Pq(KN)
	Pz(KN)
	Pp(KN)
	△L(mm)
	总伸长量(cm)

	横隔梁N1、N2
	ab
	3.495
	0
	0.005243
	0.994771
	195.3
	194.28
	194.79
	24.07
	7.87

	
	bc
	1.06
	0.132558
	0.034730
	0.965866
	194.28
	187.65
	190.95
	7.16
	

	
	cd
	4.146
	0
	0.006219
	0.993800
	187.65
	186.49
	187.07
	27.43
	

	
	de
	2.48
	0.310058
	0.081235
	0.921977
	186.49
	171.94
	179.12
	15.71
	

	
	ef
	0.716
	0
	0.001074
	0.998927
	171.94
	171.76
	171.85
	4.35
	


　　（四）张拉时钢绞线实际伸长量的测量方法
　　钢绞线实际伸长量的测量方法有多种多样，目前使用较多的是直 接测量张拉端千斤顶活塞伸出量的方法，笔者认为这样的测量方法存在一定的误差，这是因为工具锚端夹片张拉前经张拉操作人员用钢管敲紧后，在张拉到10%σk时因钢绞线受力，夹片会向内滑动，张拉到20%σk时，夹片又会继续向内滑动，这样通过测量千斤顶的伸长量而得到的10%~20%σk的伸长量比钢绞线的实际伸长值长1~2mm，若以10%~20%σk的 伸长量作为0%~10%σk的伸长量，哪么在0%~20%σk的张拉控制段内，钢绞线的伸长量就有2~3mm的误差。
　　从20%σk张 拉到100%σk时，钢绞线的夹片又有2~3mm的滑动，按最小值滑动量计算单端钢绞线的伸长量就有3～4mm的误差，两侧同时张拉时共计有约6～8mm的误差（误差值的大小取决于工具锚夹片打紧程度）。对于单项张拉的N1、N2横隔 梁钢铰线的理论伸长量按7.87cm计算，4mm的测量误差为5.1%，已接近达到±6%的理论值与实测值的允许的偏 差值。因此用测量千斤活塞的方法一般测出来的值都是偏大的。
　　因此，对于钢束实际伸长值的测量，建议采用量测钢绞线绝对伸 长值的方法，而不使用量测千斤顶活塞伸出量的方法，后者测得的伸长值须考虑工具锚处钢束回缩及夹片滑移等影响，尤其是在钢绞线较长，必须进行分级张拉时， 更为繁琐，若直接通过测量千顶活塞的伸出量，则误差累计更大。推存的测量方法如图二 所示，使用一个标尺固定在钢绞线上，不论经过几个行程，均以此来量测分级钢绞线的长度，累计的结果就是初应力与终应力之间的实测伸长值。
　　

　　（五）结束语
　　理论伸长值计算中，钢绞线N4、N5、N6采 取的是两端张拉，所以在进行伸长量计算时是计算一半钢绞线的伸长值然后乘以二的方法；橫隔梁钢绞线 N1、N2是单端张拉则要进行全长计算；而对于非对称结构，在计算钢绞线的伸长值时，计算原则是从两侧向中间分段计 算，至跨中某一点时钢绞线的受力基本相等即可，而不是简单的分中计算。
　　钢绞线的分段原则是将整根钢绞线根据设计线形分成曲线连续段 及直线连续段，而不能将直线段及曲线段分在同一段内。
　　预应力筋的伸长量计算方法有多种，常用的平均力法及简化计算 法在很多工程施工中也能够满足精度要求，通过测量千斤顶活塞伸出量再进行换算的方法也可以用于实际施工中，这里我们仅是将现行规范中精确计算法及施工中误 差较小的一种测量方法作了简单的介绍，希望能起到抛砖引玉的作用。由于我们水平有 限，不足之处，尚请批评指正。
