                                                                                             长沙至重庆公路通道湖南省吉首至茶洞高速公路矮寨特大桥施工图设计文件


设 计 说 明 书
2一、概述


2二、设计（参考）规范


3三、基本设计资料


7四、主要材料


9五、结构设计


16六、施工要点


19七、结构防腐


21八、专题研究




一、概述

吉茶高速公路是湖南省的一条重要旅游通道，由于项目所在区域独特的自然地理条件和丰富的社会文化背景， 2004年4月交通部将其纳入全国首批公路勘察设计典型示范工程项目。

[image: image1.jpg]‘/Jv*}lrb/ﬁi IV RAR: - 5





矮寨特大桥为吉茶高速公路的控制性工程，桥位距吉首市区约20公里，于K14+576.30处跨越矮寨镇（G209 2303公里处）附近的山谷，德夯河流经谷底（德夯河在桥位下游800m汇入峒河），谷底标高约240m，桥面设计标高与地面高差达330m左右，山谷两侧悬崖距离从900m到1300m之间变化。吉首岸山崖位于矮寨镇背后，只有崎岖小路绕行约5公里至桥位处距山顶100m的位置；茶洞岸山崖位于矮寨镇对面，有G209上中国著名的公路景观――矮寨盘山公路，可沿G209矮寨盘山公路行驶6公里上至标高610m。

2005年12月，我院完成矮寨特大桥初步设计；2006年4月2日～5日，交通部公路司组织专家对吉茶高速公路进行初步设计现场审查；2006年6月6日，交通部以交公路发[2006]260号文对初步设计进行了批复；2006年6月，我院完成矮寨特大桥技术设计；2006年6月25日，湖南省交通厅组织了技术设计预评审；2006年9月，交通部以交公路发[2006]455号文对矮寨特大桥技术设计及项目概算进行了批复；2006年10月，我院完成矮寨特大桥施工图设计。
1.任务依据

①《关于吉首至茶洞公路初步设计的批复》（交公路发[2006]260号，交通部）

②《关于吉首至茶洞公路矮寨特大桥技术设计及项目概算的批复》（交公路发[2006]455号，交通部）

2．技术标准

主线全线采用双向四车道高速公路标准：设计车速为80km/h，路基宽度24.5m。采用塔梁分离式悬索桥方案，本标段桩号为K14+000.00～ZK15+073.65（YK15+072.53），全长约1073.65m，悬索桥的主跨1176m。

公路等级:四车道高速公路
设计行车速度：80 km/h

设计汽车荷载：公路—I 级
桥面坡度：纵坡 0.8%，横坡 2.0%

钢桁梁：梁宽27m；梁高7.5m

桥面宽度：0.5 m(防撞护栏)+11.0 m(行车道)+0.5 m(防撞护栏)+ 0.5 m(中央分
隔带)+ 0.5 m(防撞护栏)+11.0 m(行车道)+0.5 m(防撞护栏),桥面全宽24.5 m

设计基准风速：34.9m/s

设计基 准 期：100年

设计安全等级：一级
峒河历史最高洪水位：H=236.78m
高程控制：1985年国家高程基准。

地震基本烈度: 地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s；
二、设计（参考）规范
《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》
《公路工程技术标准》 JTG B01-2003

《公路工程结构可靠度设计统一标准》 GB/T50283-1999

《公路桥涵设计通用规范》 JTG D60-2004

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范》 JTG D62-2004

《公路桥涵地基与基础设计规范》 JTJ024-85

《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》 JTJ025-86

《公路工程抗震设计规范》 JTJ004-89

《公路桥梁抗风设计规范》 JTG/T D60-01-2004

《公路悬索桥吊索》 JT/T449-2001

《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》 JTJ005-1996

《公路桥涵施工技术规范》 JTJ041-2000

《高速公路交通安全设施设计及施工技术规范》 JTJ074-94

《公路基本建设工程概算、预算编制方法》（交公路发[1996]610号）
《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》（交公发[1992]65号）
《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》基价表（交公路发[1996]612号）
《公路工程机械台班费用定额》（交公路发[1996]610号）
《公路建设项目用地指标》（建标[1999]278号）
《岩土工程勘察规范》 GB50021-2001

《工程岩体分级标准》 GB50218-94

《公路勘测规范》 JTJ061-99

《公路工程地质勘察规范》 JTJ064-98

《公路工程水文勘测设计规范》 JTJ C30-2002

《公路土工试验规程》 JTJ051-93

《公路悬索桥设计规范》（报批稿）
《铁路钢桥设计规范》（TB 10002.2-2005）
《铁路钢桥制造规范》（TB 10212-98）
《公路桥梁设计规范》（AASHTO，1994）
《钢桥、混凝土桥及结合桥》 （英国标准学会，BS5400 1978-82版）
《日本本州四国联络桥抗风设计基准·同解说》（1976）
在本桥施工图设计过程中，严格执行《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）。

三、基本设计资料
1．地形地貌

矮寨特大桥位于吉首市矮寨镇，桥位从宏观地貌上讲位于云贵高原与沅麻盆地的交界处，从微观地貌上讲，桥位处为峡谷悬崖地貌，地形起伏极大，相对高差达500m，茶洞岸山顶最高处地面标高为736.9m，吉首岸山顶最高处地面标高为649.92m，峡谷底部最低处地面标高为236.1m，谷底宽约60m，峡谷总体呈“U”字型，沟内德夯河水自东向西流，特大桥沿北西向横跨该峡谷，两岸主塔均位于悬崖体上部，现分别对两岸主塔和锚碇场地的地貌特征分述如下：

①吉首岸锚碇场地

吉首岸锚碇座落在半山腰中的斜坡冲沟上，锚碇左侧为半山腰中的一小台阶，地形较平坦，地面标高539.80～554.75m，锚碇底部往右侧为横向冲沟，右锚边缘冲沟切割深度约12m，沟底地面标高为520.00m，坡度约27度。锚碇后方为陡坡，坡度约45度，坡高约150m，锚碇前方亦为陡坡，坡度约34度，坡高约95m。

②吉首岸主塔场地

塔基位于悬崖上部的山坳处，地形起伏相对较小，地面标高594.40～610.11m，塔基前方为一半园形的悬崖，塔基距最近处悬崖约26m，悬崖高50～61m，悬崖顶部往上为陡坡，坡度约32度，悬崖底部往下至德夯峡谷底部地面坡度更陡，坡度达46度。塔基后方40m外为山坡，坡度约29度，最大坡高约48m，主塔前方山体受一组溶蚀裂隙影响，山体内形成了一巨大的落水洞（平面图中的落水洞2），最大洞深约50m，靠悬崖边的洞壁已坠落，形成一个底部约3m、上部约13m宽的缺口，塔基边缘距该落水洞约50m。

③茶洞岸主塔场地

茶洞岸主塔位于悬崖顶部斜坡上，塔基部位地面坡度约26度，地面标高645.0～665.0m，塔基边缘距悬崖顶边最近约75m，该范围内地面坡度约31度。悬崖高约60m，悬崖体下部为巨大的岩堆，209国道座落在该岩堆上。塔基处基岩裸露，地面溶沟非常发育，主要沿两组裂隙溶蚀而成，深度一般在5m以内，内多充填粘土，在距塔基约15m的吉首岸处发育一处小的落水洞（平面图中的落水洞3），上部表现为土洞，内充填块石和粘土，落水洞深度大于14.6m，沿裂隙（产状为170°∠79°）发育。

④茶洞岸锚碇场地

茶洞岸锚碇处为较平缓的山坡，地面坡度约26度，锚碇轴线与地形等高线斜交，锚洞入口位于平坦的冲沟边缘，冲沟内地面高程为664.5m，锚洞末端对应的地面标高为690.0～700.7m，地表为基岩裸露，溶沟非常发育，主要沿两组陡倾角裂隙发育，深度一般在8m以内，内充填粘土。在右锚洞锚固段的起始端发育一处较大的落水洞（平面图中的落水洞4），落水洞深度超过21m，洞底长约8m，平均宽约1.7m，在左右锚洞锚固段后端的中间还发育另一小的落水洞（平面图中的落水洞5），该洞直径约3m，深约3m，两处落水洞在下面的不良地质一节中有详述。

2．气候

项目所在地区属亚热带季风性湿润气候，平均气温16.6℃，年平均降雨量1400mm，无霜期长，历年平均为282天。

最冷月月平均气温2.8°C、最热月月平均气温25.4°C、极端最低气温-10.0°C、极端最高气温38.0°C；矮寨地区年平均冰冻天数为13天；矮寨地区年平均雾日为45天；
吉首NNE向10分钟平均风速13.3m/s、吉首NW向瞬间风速25m/s、花垣NW向瞬间风速31.9m/s。
3．水文

进行了峒河以及峒河支流德夯河的水文调查：1999年相当于50年一遇的洪水，峒河与德夯河同时发大水，距矮寨镇约800m的平滩桥被淹没，最高水位236.78m；德夯河的最大洪水一般出现在3、4月份。

4．地质岩性

根据地质调查及钻孔资料，勘察场地发育的地层主要为第四系的粘土、块石，寒武系上统的灰岩，中统的白云岩、灰岩和泥质白云岩，下统的灰岩、砂质页岩。场地地下水对砼无腐蚀性。
各岩体主要力学指标值推荐表
	地层时代
	岩土名称
	单轴极限抗压强度
[Ra](MPa)
	容许承载力

[σ。](kPa)

	
	
	
	

	Є2
	弱风化白云岩
	30
	3000

	
	微风化白云岩
	60
	5000

	
	微风化灰岩
	60
	5000

	
	岩溶化灰岩
	20
	1500

	
	微风化泥质白云岩
	40
	4000

	Є3
	弱风化灰岩
	40
	3500

	
	微风化灰岩
	60
	5000

	
	岩溶化灰岩
	20
	1500


岩体物理力学参数推荐表
	岩体基本质量

级别/类型
	重度γ

（kN/m3）
	变形模量E（GPa）
	泊松比

υ
	抗剪断强度
	抗拉强度

Rt（MPa）

	
	
	
	
	f'
	C'（MPa）
	

	II /微新 

III/弱风化

风化卸荷带 
	27.0

26.7

26.5
	20～25

18～20

6～10
	0.22

0.25

0.30
	1.2～1.4

1.1～1.2

0.8～1.1
	1.4～2.0

1.1～1.4

0.9～1.1
	1.0

0.9

0.7

	混凝土与岩体接触面

（倾角40°）

II   微新岩体

III弱风化岩体
	
	
	
	1.1～1.3

0.9～1.1
	1.1～1.3

0.7～1.1
	0.7

0.6

	胶结的结构面
(方解石胶结)
	
	
	
	0.6～0.8
	0.20～0.25
	

	岩体层面

(胶结较好、平直稍粗)
	
	
	
	0.6～0.75
	0.14～0.20
	

	吉首岸重力式锚碇砼与岩体接触面
	
	
	
	0.6
	
	


勘察场地区域地质构造较简单，桥位所在场地无活动断裂，勘察区地震基本烈度为小于Ⅵ度，因此，桥位区区域地质稳定性好，场地适宜修建悬索桥。

桥位场地构造线方向主要为北北东向，与峡谷走向相同，特大桥轴线与构造线方向基本直交。桥位发育的地质构造控制着场地岩溶的发育规律，影响了岩体的完整程度。

涂乍—鸭堡寨向斜位于峡谷内，导致两岸岩层向峡谷内倾斜，由于倾角很小，一般在10度以内，对两岸坡体的稳定性及构造物地基的稳定性影响小。

受F2断层的影响，桥位吉首岸索塔下方悬岩处发育为危岩体，而塔基所在山包下部岩溶发育，危岩体的存在影响到索塔位置的选择，塔基底部岩溶发育影响了塔基的稳定性；受F3断层的影响，桥位茶洞岸山体裂隙切割深度大，部分发育为溶蚀裂隙，物探成果显示溶蚀裂隙发育深度超过70m，对塔基及塔基下方桥隧搭接处边坡的稳定性有一定的影响。

5．不良地质的工程地质评价与处治

场地存在的不良地质主要为岩堆、危岩体和岩溶，岩堆和危岩体对工程的影响较小，但岩溶对工程的影响较大，现分述如下：

①岩堆

桥位茶洞岸巨大的岩堆形成时代久远，现已处于稳定状态。 209国道迂回座落在该岩堆上，仅局部产生了失稳，但由于悬索桥索塔荷载巨大，该岩堆不能作为本桥塔基的持力层，因此，悬索桥的索塔不能设置在悬崖下部岩堆上。现把悬索桥茶洞岸的索塔和锚碇设置在悬崖上部，岩堆对工程基本无影响。

②危岩体

吉首岸塔基避开了两处危岩体，危岩体对塔基的稳定性基本无影响，吉首岸桥台离危岩体1较近，对桥台的稳定性有可能产生影响，根据开挖后的情况适当进行防护。

③岩溶

吉首岸塔基下部、茶洞岸索塔和锚碇处岩溶发育，对工程有一定的影响。

（1）吉首岸索塔处

通过初步设计和技术阶段的比较，以及施工图阶段的进一步优化，我们选择的现有索塔位置从平面上均避开了三条溶蚀裂隙L1、L2、L3。L2虽离塔基较近，对塔基的稳定性影响有限，且其主要表现为溶蚀裂缝，上下延伸倾角较陡，溶蚀裂缝在垂直L2方向上发育的宽度较小，一般在2m以内，岩体具有一定的垂直承载能力，将溶洞进行充填和灌浆即可。塔基底部岩溶洞穴的分布范围及其规模有待于施工开挖后进一步证实，建议在基础施工开挖后，采用竖井开挖至溶洞后，再顺洞穴方向追踪岩溶发育地段，以确定处理的范围及工程数量。由于塔基避开了巨大的落水洞2，落水洞2对塔基的稳定性没有影响。

（2）茶洞岸索塔处

茶洞岸索塔处，沿着两组构造节理发育溶蚀裂隙。地表与坡体内的构造节理具有相似性，但溶蚀裂隙十分发育。至地面以下20～30m深度处，没有溶沟，溶蚀裂隙数量有限，溶蚀裂隙主要为平行悬崖的一组，产状为150～75°∠57～87°，垂直悬崖的一组节理（产状为65～90°∠75～90°），溶蚀不明显。

通过施工图阶段的进一步优化，现索塔已离开了溶蚀裂缝L4，溶蚀裂缝L4对塔基的稳定性影响小。由于塔基范围内发育的溶蚀裂缝L4将一直往下延伸至下方公路隧道内，根据场L4的形态和规模，L4在纵、横向延伸长度均较大，虽然在该溶蚀面上由于溶蚀形成的空洞并不连续，缝隙间部分岩体隅合在一起，但从总体上讲，该面为一明显的软弱面，虽然对索塔的稳定性影响较小，但对隧道仰坡的稳定性产生不利影响，应对该溶蚀裂隙进行充填灌浆加固处理；塔基下部类似于T32的溶蚀裂隙有数条，这些溶蚀裂隙大部分延伸范围较大，往下部分溶蚀裂隙也将延伸至下方公路隧道内，对下方公路隧道有一定的影响，应加强索塔下公路隧道的支护结构。

落水洞3往下对应的溶蚀裂隙有可能延伸至下方公路隧道内，落水洞的存在表明该溶蚀裂隙具有一定的空间，现该溶蚀裂隙离索塔较远，对塔基的稳定性影响较小，但亦宜进行灌浆回填，不能留有空隙。

对溶蚀裂缝L4采用注浆孔灌混凝土浆和砂浆进行处理，溶蚀裂缝L4地面处理长度80m范围（桥中心线左右40m），注浆深度70m，注浆量2600m3。
对落水洞3进行清表、清孔后进行混凝土回填，混凝土回填量约100m3。

（3）茶洞岸锚碇处

茶洞岸锚碇处的溶蚀也表现从上至下减弱的趋势。地表溶蚀发育，但20～30m以下溶蚀不明显。地表溶沟非常发育，部分溶沟往下延伸为溶蚀裂隙，溶蚀裂隙主要沿两组裂隙发育，第一组产状为80～122°∠75～90°，与锚洞轴线交角约70度，第二组产状为180～208°∠75～90°，与锚洞轴线交角约10度，场地发育的落水洞4、5系沿第二组裂隙发育而成，落水洞4已探明的深度达21m，洞底平均宽约1.7m，长约8m。由于该落水洞刚好位于右锚洞内，对锚洞围岩的稳定性影响小。但落水洞的存在表明场地发育存在一定数量切割深度较大的溶蚀裂隙。溶蚀裂隙的存在破坏了围岩的完整性，降低了围岩结构面的强度，对隧道锚的抗拔稳定性有不利影响。平硐PK2揭示，茶洞岸隧道锚碇锚固段附近的围岩中节理裂隙大都呈闭合状，溶蚀裂隙延伸长度有限，在数米深范围内可见其消失。这些说明，随着埋深的增加，隧道锚碇围岩的抗拔稳定性会得到较大的改善。

影响隧道锚碇围岩抗拔稳定性的另一结构面是层间错动面。平硐PK2揭示锚碇锚固段顶部标高处的围岩存在已泥化的层间错动面，泥化夹层数毫米至一厘米左右。这个泥化的层间错动面延伸较长，在20m以上，对锚碇围岩的抗拔稳定性有不利影响。但这一影响可以通过工程措施加以解决。如根据隧道锚开挖揭示的围岩状况，延长隧道锚碇锚固段的埋置深度，或对隧道锚区域进行灌浆处理等。

6．塔基与锚碇场地工程地质评价
①吉首岸塔基

吉首岸索塔距悬崖较远，危岩体对索塔的稳定性没有影响。

塔基地面标高在595.0～608.0m，路基设计标高为571.8m，索塔设置在路基下方，路基开挖后，微风化灰岩出露于地表，其天然极限抗压强度可达60MPa，为硬质岩石，塔基以下灰岩中的溶洞宽度不大，主要表现为陡倾角的溶蚀裂缝状（沿L2走向发育），溶蚀裂缝在垂直L2方向上发育的宽度较小，一般在2m以内，通过施工阶段的优化，溶蚀裂缝L2对塔基的影响进一步减弱，在对其进行充填灌浆后，其垂直承载性能较好。索塔可采用扩大基础，塔基开挖边坡可采用1:0.3。

塔基下面的小溶洞以及溶蚀裂缝L2采用开挖竖井和灌浆孔灌混凝土和砂浆，开挖6个直径1.5m的竖井，每个深度30，灌注的混凝土浆和砂浆量约1000m3。

由于索塔设置于路基下方，索塔距矮寨3号隧道尚有一定距离，两者相互干扰小。

②吉首岸锚碇地基

吉首岸锚碇座落在半山腰中的平缓地带，周围的斜坡和悬崖现状稳定。锚碇区地面标高在526.0～554.0m，覆盖层和风化层均较薄，塔基开挖后，基底为微风化的泥质白云岩，为硬质岩石，岩体完整，以厚层状为主，岩层倾角近水平，岩溶不发育，地基稳定性较好，由于该锚碇为重力式，对地基的承载能力要求不高，场地适宜于锚碇的修建，锚碇基坑开挖坡比可采用1:0.3。

锚碇基底设计标高低于矮寨3号隧道设计标高，锚碇距隧道洞口尚有一定距离，两者相互干扰小。

③茶洞岸塔基

茶洞岸索塔位于悬崖上部斜坡上，索塔中心桩号为K15+164.3，地面坡度约26度，塔基处地面标高653.0～670.0m，塔基边缘距下部隧道仰坡最近约62m，地表基本为基岩裸露，基岩为寒武系上统比条组的灰岩，薄层状为主，岩层倾角近水平，岩质均一，微风化灰岩天然极限抗压强度可达60MPa，容许承载力可达5000KPa，为硬质岩石。场地地表上部10～15m 深范围内为卸荷带，卸荷带内岩层层面结合较差，部分层面呈张开状，层面泥质条带风化呈黄色，卸荷带在斜坡上稳定性较差，不宜作塔基持力层；卸荷带以下岩体裂隙多呈闭合状，大部分层面结合紧密，岩体完整性较好，可作索塔基础持力层，基坑开挖坡比可采用1:0.3。

塔基下的溶蚀裂隙有从地表往下逐渐减弱的趋势，大部分裂隙向下延伸20～30m后呈闭合状，这些下部闭合的裂隙对索塔和隧道的稳定性影响不大。但仍存在少量与坡面近平行的溶蚀裂缝或裂隙，施工图阶段把索塔往茶洞方向移20m后，离悬崖更远，从平硐PK1揭示的情况来看，移位后的塔基下部岩体裂隙风化溶蚀程度变弱，平硐标高处大部分裂隙闭合较好，且塔基避开了溶蚀裂缝L4，未见有类似于T32的溶蚀裂隙，因此通过施工阶段的优化，溶蚀裂缝L4对塔基基本没有影响，发育的少量溶蚀裂隙对塔基的稳定性也没有影响。

索塔加载后对下方公路隧道有一定的影响，公路隧道在吉首端洞口（K15+074.65）至索塔下部K15+200段围岩为弱～微风化灰岩，围岩级别为Ⅲ级，应加强对该段隧道拱顶的支护。

茶洞岸基坑下方的勘探平硐需要采用混凝土进行回填，混凝土回填量为648m3。
④茶洞岸锚碇围岩

茶洞岸锚碇设计为隧道式锚碇，入锚角度为38度，锚洞总长为72m，其中锚固段43m。锚碇场地地层结构与该岸索塔一样，均为寒武系上统的灰岩，薄层状为主，岩层倾角近水平，为硬质岩石，岩质均一。锚洞围岩均为该层岩石，主要发育两组裂隙，裂隙间距大于1m，把岩体切割呈“棋盘格式”状。地表浅部的裂隙大多发育为溶沟，溶沟最深达8m，充填粘土，卸荷带发育深度约10～15m，卸荷带内岩层层间结合较差，部分层面呈张开状，层面泥质条带风化呈黄色。卸荷带以下岩体裂隙多呈闭合状，大部分层面结合紧密，岩体完整性较好，强度高，其天然极限抗压强度可达60MPa，按《公路隧道设计规范》，隧道锚洞深度18m内围岩级别为Ⅴ级，18m以下至锚固段的开始端围岩级别定为Ⅳ级，锚固段围岩级别为Ⅲ级。

锚碇围岩主要的地质问题为层间错动面的夹泥和切割较深的溶蚀裂隙和落水洞。现通过地表调查及钻孔揭露的情况来看，右锚碇发育落水洞4和落水洞5，两个落水洞均沿同一组裂隙发育，落水洞4刚好位于右锚碇的锚固端口处，落水洞5位于锚固段的上方，两个落水洞应回填混凝土。场地发育的两组主要的溶蚀裂隙对锚碇围岩的抗拔稳定性有一定的影响，但可采取充填灌浆的办法进行处理，或增加隧道锚碇的埋置深度，以保证隧道锚碇的抗拔稳定性。

勘探平硐PK2揭示锚碇锚固段的灰岩存在两个层间错动面，其中一处有泥化夹层，对锚碇围岩的稳定性有不利影响，从层决错动面的形成机理上判定，锚碇部位应存在多层层间错动面，在进行锚碇抗拔力计算时，应充分考虑这些错动带的影响。如果隧道锚碇围岩抗拔稳定性不够，可适当将锚固段延长。

隧道式锚碇的锚固段位于下方公路隧道的右斜上方，偏离了公路隧道，两者相互干扰不大。

落水洞4回填混凝土的方量约425 m3，由于规模较大，洞内周边宜设置锚杆，按2mx2m布置，锚杆长3m，锚杆总长325m。落水洞5回填混凝土的方量约40m3。

隧道围岩内的勘探平硐需要采用混凝土进行回填，混凝土回填量为792m3。
7.自然边坡稳定性评价

悬索桥吉首岸锚碇、两岸主塔均设置在陡坡附近，自然边坡的稳定性直接关系到构造物施工和运营过程的稳定，通过详细的地质调查工作，结合多种勘探手段，现对各处自然边坡的稳定性评述如下：

①吉首岸锚碇场地基本为基岩裸露，基底为泥质白云岩，岩质较硬，溶蚀不明显，风化层薄或风化不明显，岩体裂隙不发育，完整性较好，岩层倾角近水平，自然边坡稳定性好。

②吉首岸主塔前方的悬崖边坡上部为白云岩，下部为灰岩，岩质坚硬，岩性脆，岩体受构造影响较大，裂隙发育，沿裂隙岩溶明显，发育有溶洞和落水洞，溶蚀裂隙3切割深度大，落水洞3洞深达50m，把该处悬崖边坡分割成两处危岩体，危岩体为明显的卸荷带，张开的陡倾角裂隙切割深度大，岩体被裂隙切割成岩块，部分岩块已剥落，部分岩块处不稳定状态，落水洞洞壁发育有新生的卸荷裂隙，在外力作用下，裂隙外的岩块易产生崩塌，悬崖边坡稳定性差，因此主塔应避开该危岩体。

③茶洞岸主塔下方的悬崖边坡均为灰岩，岩质坚硬，岩层倾角近水平，主要发育两组裂隙，一组与坡面呈大角度相交，对边坡的稳定性影响不大，另一组裂隙与坡面交角很小，沿该组裂隙局部发育成为溶蚀裂隙，该组裂隙对边坡的稳定性影响较大，由于悬崖上地下水位较低，在雨季，悬崖上未见有地下水排出地表，该坡体内地下水稀少，对边坡的稳定性影响不大，发育的溶蚀裂隙在横向并未完全贯通，因此，该悬崖边坡稳定性一般，产生大面积崩塌的可能性小，但悬崖上局部有产生掉块的可能。

8.人工开挖边坡稳定性评价
工程施工后，在两岸索塔和锚碇处、茶洞岸桥台处均会形成高陡的人工边坡，根据据钻孔资料，现对各处人工开挖边坡的稳定性评述如下：
在吉首岸索塔处，由于路基开挖深度达43m，索塔附近的矮寨3号隧道洞口仰坡高约30m，坡体上部为土质边坡。粘土层最厚约4.0m，粘土层内坡比宜为1:1.5，坡面采取防护措施后，可保持稳定；下部为岩质边坡，上部为白云岩，白云岩从中线右侧往左逐渐变薄，下部为灰岩，两种岩石均为硬质岩石，且岩层倾角较小，一般在10度以内，按《公路隧道设计规范》，该处围岩级别为Ⅲ级，由于洞口设置了一段较长的明洞，明洞以上仰坡高约15m，因此，仰坡坡比可采用1:0.5，边坡开挖后，坡体稳定性较好，但坡体白云岩上部裂隙发育（ZK6号钻孔揭示裂隙发育的岩体厚度约9.2m，往左侧逐渐变薄），岩体完整性较差，边坡开挖后易产生掉块，应对坡面采取防护措施。

矮寨3号隧道茶洞端洞口至悬崖之间两侧边坡开挖高度亦较高，均为岩质边坡，为硬质岩石，坡体上部白云岩较破碎，局部可能会产生小的坍塌，下部灰岩完整性较好，边坡较稳定，坡高20m以下边坡坡比可采用1:0.5，坡高20m以上采用1:0.75。

吉首岸索塔基坑开挖深度位于路基以下6.8m，坑壁岩体均为微风化的灰岩，为硬质岩石，岩层倾角近水平，发育两组陡倾角裂隙，裂隙间距较大，溶蚀不发育，基坑可按1:0.3的坡比开挖，开挖后形成了46m高的陡边坡，高陡边坡可能局部失稳，应对索塔基坑进行防护。

在吉首岸锚碇处，基坑开挖后，锚碇周围边坡最高将达33m，为厚层状为主的泥质白云岩，为硬质岩石，岩体裂隙不发育，岩层倾角近水平，溶蚀不明显，基坑可按1:0.3的坡比开挖，开挖后边坡稳定性好。

在茶洞岸索塔处，塔基开挖平均深度约23m，基坑开挖后，坑壁最高处约27m，坑壁岩体主要为微风化的灰岩，为硬质岩石，岩层倾角近水平，发育两组陡倾角裂隙，裂隙间距大，岩体完整性较好，基坑可按1:0.3的坡比开挖，开挖后边坡稳定性好，但由于表层约5m深为强烈溶蚀带，强烈溶蚀带内岩层层面结合差，裂隙张开，基坑开挖后，受爆破影响岩块松动，易产生掉块，应予以清除或局部防护。

在茶洞岸锚碇的散索鞍处，基坑最大开挖深度约16m，该处地质条件与附近索塔基本相同，基坑可按1:0.3的坡比开挖，开挖后边坡稳定性好，但由于表层约8m深为强烈溶蚀带，强烈溶蚀带内岩层层面结合差，裂隙张开，基坑开挖后，受爆破影响岩块松动，易产生掉块，应予以清除。

在茶洞岸桥台与隧道搭接处，施工开挖后，隧道洞口处开挖深度达46m，开挖后仰坡高度约62m，两侧边坡高10～62m，仰坡和边坡处岩体均为弱～微风化的灰岩，为硬质岩石，发育两组主要裂隙，产状分别为：裂隙1产状为73～87°∠70～90°，裂隙间距0.6～5.7m不等，裂隙2产状为160～175°∠75～90°，裂隙间距0.4～3.5m不等，裂隙1与坡面近直交，裂隙2与坡面近平行，而桥轴线与坡面斜交，因此，发育的两组主要裂隙的走向与仰坡和两侧边坡均具一定的角度斜交。由于卸荷和溶蚀作用，桥隧搭接处的现有地面以下垂直深度15～20m范围为卸荷带和溶蚀裂隙发育带，地表数米内溶沟发育，部分溶蚀裂缝深达40m以上，这些溶蚀裂缝和溶蚀裂隙对人工边坡的稳定性不利。该边坡处岩体按隧道围岩分级可定为Ⅲ级，按照《公路隧道设计规范》，洞口边、仰坡在控制高度为25m时，边坡坡率应为1:0.75，而现边、仰坡高度大大超过25m，仰坡按1：0.75坡比放坡时，坡顶也到了塔基中部，显然是不可能的，按照《公路路基设计规范》，该处按Ⅰ类岩体边坡的微风化岩体，边坡坡率可取1:0.3，但超出了《公路隧道设计规范》的要求，放坡后，索塔边缘距坡顶最近62m，由于索塔荷载巨大，索塔加载后，应力扩散会对隧道仰坡产生一个水平向的分力，对仰坡稳定不利，因此，仰坡应采取加固措施，加固深度应采用多种分析方法进行对比分析来得出，两侧边坡坡比可采用1：0.5，亦应采取加固措施。

由于施工开挖后将破坏场地的地下水的补给和排泄途径，地下水对边坡的稳定性影响较大，应加强对岩溶发育部位和坡面的防排水措施。

9．平曲线

本桥平面大部分位于直线的整体式路基段，K13+574.404～K14+076.320位于R＝1000m的圆曲线及缓和曲线内。茶洞岸主桥与坡头隧道连接，坡头隧道采用分离式设计，左线：K14+920.238～标段终点位于缓和曲线内，右线：YK14+919.201～标段终点位于缓和曲线内（K14+920.238＝YK14+919.201，断链短1.037m）。

10．竖曲线及纵坡

本桥主跨大部分位于+0.80%直线纵坡段，吉首岸索塔、锚碇位于+3.00%与0.80%组成的半径R＝16000m的凸型竖曲线上，茶洞岸索塔、锚碇位于+0.80%与2.50%组成的半径R＝16000m的凹型竖曲线上。

四、主要材料
主缆：φ5.25mm镀锌高强纲丝，Ep=2.0x105MPa，fpk=1670MPa
吊索：8×55SW+IWR、8×41SW+IWR镀锌钢丝绳，公称抗拉强度1870MPa
加  劲  梁：Q345C、Q345D 、Q235C
索鞍、索夹、高强螺栓：ZG275-485H 、ZG20SiMn、40CrNiMoA
⒈混凝土 

本桥混凝土标号采用C20、C30、C40、C55，其技术标准应符合《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）， 配制混凝土所采用的水泥、砂、石、水等材料及混凝土的配合比、拌制、运输和浇筑应严格按照《公路桥涵施工技术规范》执行，并应符合规范所规定的质量检验及质量标准。
吉首岸索塔：C55
茶洞岸索塔：C55
主塔基础：C30

桥台：C30
桥面板：C40
锚碇：C20、C30、C30微膨胀砼

2.普通钢筋

普通钢筋必须符合“GB1499-1998”和“GB13013-1991”标准的各项规定,其中钢筋直径D≥12mm全部采用HRB335钢筋（相当于“GB1499-91”标准中的Ⅱ级钢筋）， 标准强度fsk=335MPa，钢筋直径D＜12mm全部采用R235钢筋（相当于“GB13013-1991”标准中的Ⅰ级钢筋），标准强度fsk=235MPa。
受力主筋直径D≥20mm的螺纹钢筋应采用闪光对焊或等强直螺纹连接。套筒挤压接头的施工与检验应符合JGJ107-96《钢筋机械连接通用技术规程》及JGJ108-96《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》的规定。

等强直螺纹连接应满足Q/JY08-1997《钢筋等强直螺纹连接技术规程》。

电弧焊接，其焊条应符合GB/T5117-95《炭钢焊条》及GB/T5118-95《低合金钢焊条》的规定。

钢筋焊网：冷轧带肋防裂钢筋网的钢筋应符合国家标准《冷轧带肋钢筋》(GB 13788-2000)，用于塔柱面层的防裂钢筋网，采用6mm的带肋钢筋，间距10x10cm，技术标准应满足《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ114-2003。
3.预应力钢绞线
预应力钢绞线采用270级公称直径φs15.2低松驰预应力钢绞线，其抗拉标准强度fpk =1860MPa，弹性模量Ep =1.95x105 MPa，技术标准必须符合”ASTM416-90”和”GB5224-95”中有关规定。预应力粗钢筋采用JL32精轧螺纹钢筋，fpk =785MPa，Ep =2.0x105 MPa。技术标准必须符合“ASTM416-90”及相关规定。

4.普通钢材

技术标准必须符合“GB/T700-1988”的规定,选用的焊接材料应符合“GB/T5117-1995”和“GB/T5118-1995”的要求，并与所采用的钢材材质和强度相适应。

预应力锚具技术标准必须符合国标《预应力筋锚具，夹片和联接器》(GB/T14370-2000)，产品均须抽样检测，检验标准应符合国标及国际预应力协会《后张法预应力体系验收和应用建议》（FIB-1991）要求。

5.主缆、吊索
采用公称直径为φ5.25mm、公称抗拉强度为1670MPa的高强度镀锌钢丝，其技术指标应符合本设计文件和GB/T 17101-1997的规定。

吊索材料采用镀锌钢芯钢丝绳。预张拉后，钢丝绳的宏观弹性摸量不小于1.15×105 MPa；直径的正误差不大于6%，负误差为0；捻距不小于直径的8倍；规格有以下两种：

①公称直径为φ62mm，公称抗拉强度为1870MPa，结构形式为8×41SW+IWR，最小破断力2490kN，其技术指标应符合本设计文件和GB/T 8918-2006的规定。

②公称直径为φ88mm，公称抗拉强度为1870MPa，结构形式为8×55SWS+IWR，最小破断力5010kN，其技术指标应符合本设计文件和GB/T 11256-1989的规定。

主缆索股和吊索两端采用热铸锚，锚杯材料采用ZG310-570铸钢，其技术指标应符合本设计文件和GB/T 11352-1989的规定。锚杯内铸体材料为锌铜合金，合金成分（Zn：98±0.2%，Cu：2±0.2%），及热铸工艺应符合本设计文件的规定要求。

6.索夹、缆套
索夹材料采用牌号为ZG20SiMn的低合金钢铸件，其技术指标应符合本设计文件和JB/T 6402-1992的规定。索夹紧固件均采用合金钢制造，其技术指标应符合本设计文件和GB/T 3077-1999的规定。

缆套采用碳素结构钢钢板焊接。钢板及焊条的性能指标应符合本设计文件和GB/T 700-1988、GB/T 5117-1995的规定。

7.主、散索鞍
主索鞍和散索鞍鞍槽为铸钢件，材料牌号为ZG275-485H，应符合GB/T11352-1989《一般工程用铸造碳钢件》标准和GB/T7659-1987《焊接结构用碳素钢铸件》标准。主索鞍鞍座和散索鞍鞍体为组焊件，材料牌号为20g钢板，应符合GB/T713-1997《锅炉用钢板》标准。焊接施工前，应对母材、焊条及坡口形式，按《钢制件熔化焊工艺评定》（JB/T 6963-93）的要求做好焊接工艺评定，以保证最好的焊接接头形式和施工工艺，以及焊缝区的焊接性能。

钢板的焊接工艺评定，应保证焊缝的力学性能，达到GB713-1997标准要求，并提供化学成分。铸钢件与钢板的焊接工艺评定，应保证焊缝的力学性能达到GB/T7659-1987《焊接结构用碳素钢铸件》标准要求，并提供化学成分。
锚梁为铸钢件，材料牌号为ZG310-570，应符合GB/T11352-1989《一般工程用铸造碳钢件》标准。散索鞍中底板和底座材料为ZG20SiMn,拉杆材料为40CrNiMoA。主索鞍鞍罩围壁、端罩、补板联接件采用1Cr18Ni9Ti不锈钢板制造，其技术指标应符合本设计文件和《不锈钢冷轧钢板》（GB/T3280-1992）的规定。

8.钢桁加劲梁
Q345D（GB/T1591-1994）：适用于主桁架的上下弦杆。

Q345C（GB/T1591-1994）：适用于a）主桁架竖、斜腹杆；b）主横桁架上下横梁和竖、斜腹杆；c）主桁架上下平联。

Q345D 和Q345C全部钢板均有0℃冲击韧性的合格保证，180°冷弯试验符合规范要求。对于主桁架整体节点钢板厚度大于或等于24mm时均应作Z向超声波探伤。

钢桁架连接用高强螺栓连接副必须符合下列规范要求：《钢结构用高强度大六角头螺栓》(GB/T 1228-1991)、《钢结构用高强度大六角螺母》（GB/T1229-1991）、《钢结构用高强度垫圈》（GB/T1230-1991）、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》（GB/T 1231一1991）。高强度螺栓的推荐材质为20MnTiB（20锰钛硼），螺母推荐采用15MnVB（15锰钒硼），应符合《合金结构钢》(GB/T3077-1999)的规定；垫圈推荐采用45号钢，应符合《优质碳素钢结构钢号和一般技术条件》（GB/T699-1999）。高强度螺栓性能等级10.9S。

焊接材料：通过焊接工艺评定试验采用与母材相匹配的焊丝、焊剂和手工焊条，且应符合相应的国标要求，CO2气体纯度不小于99.5％。

五、结构设计
本合同段桩号为K14+000.00～ZK15+073.65（YK15+072.53），全长约1073.65m。主缆的孔跨布置为：242m+1176m+116m，主梁全长1000.5m；主桥横桥向设2%横坡，桥面系宽24.5m，钢桁加劲梁全宽27m。采用两根主索，主索垂跨比F/L=1/9.6，主索中心距为27m，采用平面索布置；全桥采用71对吊索，吊索标准间距为14.5m，端吊索的间距29m；主跨梁高（主桁中心线处）7.5m；主梁桥台处设竖向支座和横向抗风支座。

为避开吉首岸山体裂隙和危岩体对索塔的影响，同时也避开索塔与公路隧道的相互影响,吉首岸桥隧连接处土石方开挖量为313627方，吉首岸桥台开挖量为24542方，吉首岸的弃土堆位于K12+960。茶洞岸桥台开挖量为10672方，茶洞岸桥隧连接处土石方开挖计入07标段，茶洞岸的弃土堆位于K19+500。
主桥中央分隔带宽度为2m，吉首岸连接的矮寨Ⅲ号隧道的中央分隔带宽度为4.4m，茶洞岸连接的坡头隧道为分离式隧道；因此，在与隧道衔接的范围内，中央分隔带渐变过渡，主桥的硬路肩宽度相应压缩。

因地形和线路走向的原因，矮寨悬索桥位于0.80%的单向纵坡上。主桥总体设计中主缆的理论顶点受纵坡影响，茶洞岸比吉首岸高9.408m。采用此设计可降低吉首岸边跨主缆的水平倾角，同时茶洞岸的索塔高度和边跨主缆的布置更合理，全桥主缆受力更均匀。

1.锚碇
①锚体设计

（1）吉首岸重力锚锚体分锚块、散索鞍支墩及基础、前锚室、后锚室四部分。其中锚块主要受预应力锚固系统传递的主缆索股拉力，散索鞍支墩主要承受由散索鞍传递的主缆压力，前锚室、散索鞍支墩及锚块形成一个完整的三杆件人字状构造的空间受力构件。同实体（重力式）结构相比，采用这种杆件系统能大量降低材料用量，充分发挥材料强度从而降低造价。

（2）吉首岸重力锚由于锚碇体积比较大，为避免锚块和散索鞍支墩基础浇筑施工后出现收缩与温度裂缝，锚块和散索鞍支墩基础共分四块进行浇筑，各块之间设置2m后浇段，后浇段采用微膨胀混凝土。

（3）茶洞岸隧道锚锚体分锚塞体、散索鞍支墩及基础、前锚室、后锚室及明洞五部分。其中锚塞体主要受预应力锚固系统传递的主缆索股拉力，散索鞍支墩主要承受由散索鞍传递的主缆压力，前锚室、明洞构成封闭空间，对主缆索股起保护作用。根据《长沙至重庆公路通道湖南省吉首至茶洞高速公路矮寨悬索桥隧道锚碇及塔基岩石试验与稳定分析研究专题》（长江水利委员会长江科学院）的研究成果，在合理、经济的基础上，锚塞体最终采用43米长度，倾角38°。同时为尽量不破坏岩体稳定，将初步设计中采用的防滑平台取消。

（4）由于茶洞岸隧道锚锚塞体尺寸较大，为使锚塞体与围岩充分接触同时避免浇筑施工后出现收缩与温度裂缝，锚塞体采用抗渗微膨胀混凝土。另外为了抑制混凝土的收缩与龟裂、提高抗渗能力锚塞体混凝土掺入聚丙烯纤维网。

（5）两岸锚碇的锚体都属于大体积混凝土结构，其温控设计及温控施工方案由施工单位自行设计，并由设计、监理确认后实施。此温控设计和材料用量费用在预算中单独列出。

（6）为降低大体积混凝土水化热，锚块、锚塞体、散索鞍支墩及基础等部位混凝土采用低水化热水泥，并充分考虑掺入粉煤灰后混凝土的后期活性，采用60天龄期的抗压强度作为设计强度。

（7）吉首岸锚碇各永久外露部分表面钢筋保护层内均设一层直径为φ5mm，间距为10×10cm的带肋钢筋焊网；茶洞岸锚碇各永久外露部分表面钢筋保护层内均设一层直径为φ8mm，间距为20×20cm的带肋钢筋焊网，以增强混凝土表面抗裂性能。

②锚固系统设计

为减少用钢量，同时合理设计锚块和锚塞体形状，并节约混凝土用量，本桥采用预应力锚固系统。预应力钢束起初沿索股发散方向布置，再按一定半径收敛最后与大缆合力线平行锚固于后锚面，前后锚面均为大缆合力线垂直的平面。吉首岸重力锚散索长度为29米，锚固长度为25米；茶洞岸隧道锚散索长度为29米，锚固长度为43米。锚固系统设计要点如下：

（1）锚固系统由索股锚固连接器和预应力钢束锚固系统构造组成。索股锚固连接器构造由拉杆及其组件、连接器组成；预应力钢束锚固构造由管道、预应力钢绞线及锚具、防腐油脂、锚头防护帽等组成。拉杆上端与主缆索股锚头相连接，另一端与前锚面的连接器相连接。

（2）索股锚固连接器由2根拉杆和连接器构成，吉首岸重力锚每根主缆有103套索股锚固单元，茶洞岸隧道锚每根主缆有103套索股锚固单元，总计锚固单元412套。

（3）单索股锚固单元采用15-16规格预应力钢束锚固，双索股锚固单元采用15-31预应力钢束锚固，分别采用特制的15-16和15-31型锚具，其关键是应满足设计所需的锚下应力不超过C30混凝土的受力要求。

（4）钢绞线采用环氧树脂全喷涂及预应力管道内灌注防腐油脂的双重防腐体系，在前锚面设置有油脂面观测管，桥梁运营期间根据油面观测结果实施补充灌注，锚头张拉端不封锚并留有换束所需工作长度。在特征位置锚固连接部分应设置压力传感器，施工及运营期间可随时监测索股受力情况。

（5）预应力钢束张拉控制应力为0.65Ryb。公称直径为15.24
mm，标准强度fpk=1860MPa, 技术标准应符合ASTM A416-2003的规定。在锚下混凝土达到100%强度时，方可对称张拉预应力钢束。为方便施工，张拉均采取后锚面单端张拉。15-16型的张拉控制力为2711.3kN，15-31型的张拉控制力为5253kN。均按双控原则张拉，延伸量允许误差应控制在5%以内，且不允许断丝。张拉完毕后，从后锚面向前锚面方向压注防腐油脂。

（6）施工单位应根据锚固系统定位要求自行设计定位支架，并由设计、监理确认后实施。本桥锚固系统所用定位支架数量在参考国内同类桥梁的基础上并根据本桥索股的具体数量、长度、锚体体积综合得出，实际用钢量可按发生计量。

③基坑开挖及隧洞开挖设计

两岸锚碇基底容许承载力不小于2000kPa. 基坑开挖边坡为1：0.3。吉首岸重力锚开挖基坑方量为91955m3，茶洞岸隧道锚总开挖方量为39472m3。基坑开挖施工全过程应达到干作业要求。

（1）根据地质资料，锚碇基底绝大部分位于弱风化层上，地基承载力较好。

（2）为保证开挖边坡的稳定性，合理选择了边坡坡度，并设置了必要的平台。同时为了施工及运营阶段边坡及山体的安全，对茶洞岸锚碇边坡进行防护。边开挖基坑边打锚杆和挂网喷护，在进行全面防护同时全面布点监控。

（3）开挖基坑周围边坡顺地势设置截水沟和挡墙，防止施工周期地表水汇入基坑。截水沟沟底纵向坡度不小于0.5%。边坡设置排水管，以利于边坡喷射混凝土护面后坡体内水的排出。基坑底四周设置汇水沟和集水井。

（4）隧洞开挖支护参数是根据围岩类别、工程地质、结构埋深及结构跨度等因素拟定，支护衬砌结构以工程类比法为主。茶洞岸地质报告关于围岩划分如下：地表下18米为Ⅴ级围岩段，地表下18米至锚塞体顶部为Ⅳ级围岩段，锚塞体段为Ⅲ级围岩段。该地段岩体比较稳定，能够在一定程度上形成稳定的承载拱，因此结构按围岩与支护共同承受荷载设计。前锚室支护采用D25中空注浆锚杆、C30喷射混凝土、20a工字钢钢支撑、φ8钢筋网等与围岩共同组成支护体系；锚塞体支护采用φ22水泥砂浆锚杆、格栅支架、C30喷射混凝土、φ8钢筋网等与围岩共同组成支护体系。二次衬砌均采用C30钢筋混凝土结构。施工中根据现场围岩情况，如开挖后洞壁变形不收敛，可适当采用中空注浆张拉锚杆或者其他应急抢险的锚杆类型，工程量以实际发生计量。

2.索塔

①吉首岸索塔

（1）索塔采用双柱式门式框架结构，由扩大基础、塔座、塔柱（上塔柱－0.8m壁厚、中塔柱-1.0m壁厚、下塔柱-1.2m壁厚）和横梁（上横梁、中横梁）组成。索塔自扩大基础顶以上高129.316m（包括防护罩高度4.3m），塔柱横桥向由上向下向外倾斜，倾斜斜率为内1000：58.816（塔顶中心距27m，塔底中心距41m），塔柱设上、中两道横梁，塔柱底设塔座并坐落在分离式扩大基础上。

（2）分离式扩大基础高5m，单侧基础纵向×横向分别为21mx18m，基础嵌固在基坑内。

（3）塔座高6m，塔柱外轮廓纵横向宽度均按3：1的斜率渐变，塔座纵向从上至下由9.0m（标高577.200m）变为13.0m（标高571.200m），塔座横向从上下由6.0m（标高577.200m）变为10.0m（标高571.200m）；塔内璧轮廓纵横向宽度均按3：1的斜率渐变；在塔座底设3.0m厚的实体段。

（4）塔柱横向等宽6m；顺桥向顶部由于索鞍需要宽度为9m（高9m），竖向设4.5m高的过渡段，宽度从上向下由9m（标高687.216m）变为8.113m（标高682.716m），桥塔其余部分顺桥向宽度按1000：4.201的斜率渐变，由8.113m（标高682.716m）向下渐变为9.0m（标高577.200m）。塔柱为空心矩形箱结构（空心矩形外边采用半径R50倒角过渡），上塔柱壁厚0.8m，塔顶设置4m的实体段；中塔柱壁厚1.0m；下塔柱壁厚1.2m。为了满足塔柱受力和横梁预应力锚固，对塔柱局部壁厚进行加厚。在塔柱内横梁顶、底板对应的位置设置横隔板，在中塔柱与下塔柱变壁厚处设有一处隔板。

（5）上横梁高5.5m～8.0m，底缘为半径25.5793m的圆曲线，宽度为8.0m，壁厚0.8m；中横梁高5.5m～8.0m，底缘为半径38.823m的圆曲线，宽度为7.391m～7.458m，壁厚0.8m。上、中横梁均设有两道0.6m厚的横隔板。横梁预应力锚固采用深埋工艺，锚固在塔柱外侧，预应力管道采用塑料波纹管、真空压浆工艺。

（6）扩大基础为C30钢筋混凝土结构；塔座、塔柱为C55钢筋混凝土结构；上、下横梁为C55预应力混凝土结构。

（7）塔柱内设人行检修楼梯供维修人员使用，维修人员可以从地面爬塔外检修楼梯上到塔柱进人洞进入塔柱，沿塔内检修楼梯上行，直到中横梁或上横梁，通过过人洞进入中横梁、上横梁，由上横梁内的楼梯到达上横梁顶。
（8）塔柱进人洞设钢框架，与被截断的塔柱主筋、箍筋焊接，保持被截断主筋的传力连续。

（9）在塔柱、横梁上分别设置通风孔。

②茶洞岸索塔

（1）索塔采用双柱式门式框架结构，由扩大基础、塔座、塔柱（上塔柱－1.0m壁厚、下塔柱-1.2m壁厚）和上横梁组成。索塔自扩大基础顶以上高61.924m（包括防护罩高度3.4m），塔柱横桥向由上向下竖直，塔柱设上横梁，塔柱底设塔座并坐落在分离式扩大基础上。

（2）分离式扩大基础高5m，单侧基础纵向×横向分别为18mx20m，基础嵌固在基坑内。

（3）塔座高6m，塔柱外轮廓纵横向宽度均按3：1的斜率渐变，塔座纵向从上至下由6.0m（标高654.000m）变为10.0m（标高648.000m），塔座横向从上至下由8.0m（标高654.000m）变为12.0m（标高648.000m）；塔内璧轮廓纵横向宽度均按3：1的斜率渐变；在塔座底设3.0m厚的实体段。

（4）塔柱横向等宽8m；纵向宽度顺桥向顶部由于索鞍需要宽度为8m（高10m），竖向设4.5m高的过渡段，宽度从上向下由8m变为6m，下部等宽6m。塔柱为空心矩形箱结构（空心矩形外边采用半径R50倒角过渡），上塔柱壁厚1.0m，塔顶设置5m的实体段；下塔柱壁厚1.2m。为了满足塔柱受力和横梁预应力锚固，对塔柱局部壁厚进行加厚。在上塔柱与下塔柱变壁厚处设有一处隔板。

（5）上横梁高6.5m～9.0m，底缘为半径19.30m的圆曲线，宽度为7.0mm，壁厚0.8m。上横梁设有两道0.6m厚的横隔板。横梁预应力锚固采用深埋工艺，锚固在塔柱外侧，预应力管道采用塑料波纹管、真空压浆工艺。

（6）扩大基础为C30钢筋混凝土结构；塔座、塔柱为C55钢筋混凝土结构；上横梁为C55预应力混凝土结构。

（7）塔柱内设人行检修楼梯供维修人员使用，维修人员可以从地面爬塔外检修楼梯上到塔柱进人洞进入塔柱，沿塔内检修楼梯上行，直到上横梁，通过过人洞进入上横梁，由上横梁内的楼梯到达上横梁顶。
（8）塔柱进人洞设钢框架，与被截断的塔柱主筋、箍筋焊接，保持被截断主筋的传力连续。

（9）在塔柱、横梁上分别设置通风孔。

③吉首岸基坑

（1）根据桥位地质条件，索塔采用扩大基础，塔底中心间距41m，基坑分开开挖，基坑开挖在大开挖完成后进行，基坑开挖从大开挖标高572.976m向下开挖至标高566.20m，开挖高度6.776m，开挖坡度为1：0，两个分离的基坑底尺寸纵向×横向为25mx22m，保证基础的嵌固。基坑开挖施工全过程应到达干作业要求。

（2）根据地质资料，桥塔扩大基础基底绝大部分位于弱风化层上。对于建基面以下局部强风化层应根据开挖揭示情况采用钻孔压浆加固或回填垫层混凝土，确保地基承载力。如开挖所揭示的基底情况与地勘报告不符，应及时通知设计单位和监理单位，以便做适当调整。

（3）基坑开挖到建基面时，在基坑底部四周设置汇水沟、集水井，及时将施工中的积水排水。

④茶洞岸基坑及防护

（1）根据桥位地质条件，索塔采用扩大基础，塔底中心间距27m，基础顶面以上开挖设一个大基坑，基坑采用分级放坡开挖，开挖坡度为1：0.3，大基坑底部设计标高648.00m，大基坑底尺寸纵向×横向为22mx51m，边坡分级高度10m，设置分级过渡平台，平台宽度1m；为了保证基础的嵌固，从标高648.00m到标高643.00设两个分离的小基坑纵向×横向为18mx20m。只对大基坑进行边坡防护，其边坡防护面积为2795m2，基坑开挖占地面积1913m2。基坑开挖施工全过程应到达干作业要求。

（2）为了保证边坡和山体稳定，确保施工安全，边坡采用分区域防护的原则，边开挖基坑边打锚杆和挂网喷护，同时边坡防护设有排水管。

（3）根据地质资料，桥塔扩大基础基底绝大部分位于弱风化层上。对于建基面以下局部强风化层应根据开挖揭示情况采用钻孔压浆加固或回填垫层混凝土，确保地基承载力。如开挖所揭示的基底情况与地勘报告不符，应及时通知设计单位和监理单位，以便做适当调整。

（4）在基坑周围边坡（尾部除外）坡顶顺地势设置截水沟和挡墙，防止施工期间地表水汇入基坑。截水沟沟底纵坡不小于0.5%。边坡设置的排水管用于边坡喷射混凝土护面后坡内水的排出。在小基坑底部四周设置汇水沟、集水井，及时将施工中的积水排水。在大基坑底部四周设置排水沟、集水井，保证运营阶段的积水排水。
3.钢桁加劲梁

①设计要点
钢桁加劲梁包括钢桁架和桥面系。钢桁架由主桁架、主横桁架、上下平联及抗风稳定板组成。主桁架为带竖腹杆的华伦式结构，由上弦杆、下弦杆、竖腹杆和斜腹杆组成。上弦杆、下弦杆采用箱形截面，除支座处腹杆采用箱型断面外其余均采用工字型截面。主桁桁高7.5m，桁宽27m，节间长度7.25m。一个标准节段长度14.5m，由2个节间组成，在每节间处设置一道主横桁架。

主横桁架采用单层桁架结构，由上、下横梁及竖、直腹杆组成，其中上下横梁采用箱形截面，腹杆均采用工字型截面。上、下平联均采用K形体系、箱型截面。

根据风洞试验结果，在桥面系以上和桥面系以下分别布置上、下纵向抗风稳定板。上抗风稳定钢板高860mm，与两道内侧防撞栏结合一起（详见另册文件），下抗风稳定板与主横桁架相连，由高1000mm、带纵向加劲肋钢板组成。

钢桁加劲梁各部位主要几何尺寸

	部   位
	断面形式
	钢板位置
	板宽x板厚

（mm x mm）

	主桁架
上弦


	a.端头部位
	箱型
	翼缘板
	600 x 30

	
	
	
	腹  板
	824 x 30

	
	b.其余部位
	箱型
	翼缘板
	600 x 25

	
	
	
	腹  板
	802 x 28

	主桁架
下弦
	a.端头部位
	箱型
	翼缘板
	600 x 30

	
	
	
	腹  板
	650 x 30

	
	b.其余部位
	箱型
	翼缘板
	600 x 22

	
	
	
	腹  板
	642 x 22

	主桁架

直腹杆
	a.端头部位
	箱型
	翼缘板
	540 x 25

	
	
	
	腹  板
	600 x 25

	
	b.其余部位
	H型
	翼缘板
	340 x 20

	
	
	
	腹  板
	558 x 14

	主桁架

斜腹杆
	a.端头部位
	箱型
	翼缘板
	500 x 25

	
	
	
	腹  板
	600 x 18

	
	b.其余部位
	H型
	翼缘板
	400 x 20

	
	
	
	腹  板
	600 x 14

	主横桁架上横梁
	a.端头部位
	箱型
	上翼缘板
	590 x 20

	
	
	
	下翼缘板
	450 x 18

	
	
	
	腹  板
	796 x 20

	
	b.其余部位
	箱型
	上翼缘板
	500 x 20

	
	
	
	下翼缘板
	360 x 18

	
	
	
	腹  板
	796 x 20

	主横桁架下横梁
	a.端头部位
	箱型
	上（下）翼缘板
	450（520）x 16

	
	
	
	腹  板
	408 x 12

	
	b.其余部位
	箱型
	上（下）翼缘板
	360（430）x 12

	
	
	
	腹  板
	412 x 12

	主横桁架外斜腹杆
	a.端头部位
	H型
	翼缘板
	400 x 16

	
	
	
	腹  板
	450 x 14

	
	b.其余部位
	H型
	翼缘板
	400 x 16

	
	
	
	腹  板
	360 x 14

	主横桁架直（内斜）腹杆
	a.端头部位
	H型
	翼缘板
	340 x 14

	
	
	
	腹  板
	420 x 14

	
	b.其余部位
	H型
	翼缘板
	340 x 14

	
	
	
	腹  板
	330 x 12

	上、下平联杆
	a.端头部位
	箱型
	翼缘板
	400 x 16

	
	
	
	腹  板
	392 x 14

	
	b.其余部位
	箱型
	翼缘板
	400 x 14

	
	
	
	腹  板
	396 x 14

	下风稳定板
	H型
	翼缘板
	200 x 18

	
	
	腹  板
	964 x 12


②构造要点
（1）钢桁加劲梁采用从两侧往跨中施工方案。主桁架每个节段由两个节间组成，全桥共69个节段，跨中设一合龙节段。主横桁架每片作为一个架设节段，全桥共139个主横桁架节段。除端部两个节段主桁架、主横桁架采用单根杆件架设外，其余均采用平面构架法施工，上下平联和下抗风稳定板采用单根杆件拼装。

（2）钢桁加劲梁节点分为整体节点板、焊接节点板。主桁架竖、斜腹杆通过整体节点板与上下弦杆连接，主桁架的弦杆与主横桁架的横梁、平联通过焊接节点板连接。主横桁架的竖、斜腹杆通过整体节点板与上下横梁连接，横梁处设置水平整体节点板和焊接节点板两种形式与上下平联相连。在节点板处各构件均采用高强螺栓连接。

（3）主桁架上弦杆箱型截面在吊点处两块腹板伸出上翼缘作为吊索锚固耳板，吊索通过耳板销接将加劲梁吊在主缆上。
（4）主桁架和主横桁架箱型杆件端横隔板靠近接头侧采用围焊进行封闭。

（5）为适度增强结构纵向刚度，控制主桁架的纵向变位，同时降低跨中短吊索的疲劳应力幅，在每根主缆跨中设柔性中央扣3个，中央扣为钢丝绳。

（6）钢桁加劲梁在两梁端各设置抗风支座4个、竖向支座2个。

（7）根据施工节段钢桁加劲梁受力情况，主桁架的上弦杆在架设过程中局部位置设置临时铰，临时铰待全桥二期恒载铺装完毕后取消改为刚接。

（8）为了方便钢桁加劲梁桥面的检修和后期维护，在主桁上弦杆设置有安全栏杆，方便检修人员利用主桁上弦顶面作为桥面检修便道。主桁顶面除正常涂装防腐外，应加设添加砂粒的防滑漆。

4.缆索系统
①主缆

主缆采用1/9.6的垂跨比，主跨主缆计算跨径1176m，吉首岸边跨主缆计算跨径242m，茶洞岸边跨主缆计算跨径116m。主缆施工采用预制平行钢丝索股逐根架设的施工方法（PPWS）。主缆共2根，横桥向间距27.0m。单束预制平行钢丝索股由127根ф5.25mm平行镀锌钢丝组成，用定型捆扎带绑扎，两端设热铸锚头。

每根主缆中，从吉首岸锚碇到茶洞岸锚碇的索股有169股（通长索股）；吉首岸边跨另设6根索股在吉首岸主索鞍上锚固（背索）。主缆在架设时竖向排列成尖顶的近似正六边形，紧缆后主缆为圆形，索夹内空隙率17%，索夹外空隙率19%。索夹内直径为859mm（吉首岸边跨）、844mm（中跨和茶洞岸边跨），索夹外直径为870mm（吉首岸边跨）、855mm（中跨和茶洞岸边跨）。

主缆在紧缆完成后，先进行捆扎并安装索夹，待桥面系施工完成后，主缆表面采用防锈腻子勾缝涂抹，再在外采用φ4.0mm镀锌低碳钢丝缠绕，最后涂刷后续各道防护涂层。主缆在主索鞍鞍罩及锚室入口等处采用喇叭形缆套密封防护；主缆上方设置主缆检修道。

索股锚头采用热铸锚，在锚杯内浇注锌铜合金，使主缆钢丝与锚杯相连。锚杯内锚固锥体的锥角及锚固长度采用经验公式计算确定，锚固力及可靠性还应在工厂内通过试验验证。

②吊索

本桥为单跨钢桁架悬索桥，中间跨设置吊索，端部吊索J00、C00离塔中心距离分别为66m、51.5m，J00~J01、C00~C01、C01~C02吊索间距为29.0m，其余吊索中心距均为14.5m。

根据吊索受力特点，并综合考虑材料性能、制造加工、安装维护、后期更换等因素，本桥设计采用钢丝绳吊索，靠近主塔的三个吊点(J00、C00、C01)， J00、C01每侧吊点设3根吊索，C00每侧吊点设两根吊索，通过预应力岩锚将其锚固于岩石上。其余每侧吊点设2根吊索，与钢桁架采用销铰式连接。J00、C01吊索设置一根CPS15B-19和四根CPS15B-9预应力锚杆，其对应的锚索设计张力分别为2960KN和1400KN,C00吊索设置一根CPS15B-15和四根CPS15B-5预应力锚杆,其对应的锚索设计张力分别为2496KN和780KN。

钢丝绳吊索为骑跨式，采用高强镀锌钢丝互捻而成，有两种结构形式：8X41SW+IWR、8X55SWS+IWR，钢丝绳公称抗拉强度1870Mpa。同一吊点的吊索捻向相反，即一根左交互，一根右交互。J00~J01、C00~C02吊索因拉力或应力幅较大采用公称直径88mm的8X55SWS+IWR的钢丝绳。其余吊索采用公称直径62mm的8X41SW+IWR的钢丝绳，吊索两端锚头采用叉形热铸锚，锚头由锚杯与叉形耳板构成。锚杯内浇铸锌铜合金，叉形耳板与锚杯通过螺纹连接；每端叉形耳板与锚杯之间的螺纹各设有±20mm的调节量，用以消除制造、架设引起的吊索长度误差。锚杯口设有氯丁橡胶缓冲器，以改善吊索的弯折疲劳性能。为将吊索平行束紧，在主缆中心下1.8m（2.4m）处设置吊索夹具，吊索的相应部位设有锥形铸块，以定位支撑吊索夹具并保护吊索纲丝绳。对于悬吊长度大于20m的吊索，需在悬吊长度的中央设置减振架，以将一个吊点的吊索互相联系，减少吊索的风致振动。
③中央扣斜拉索

为限制主缆和钢桁架的纵向水平位移，在主缆跨中设置三对柔性中央扣，中央扣斜拉索采用公称直径88mm的8X55SWS+IWR的钢丝绳，钢丝绳两端设套筒式热铸锚，锚固于钢桁架的上弦杆上。

④索夹

全桥索夹共三大类：①连接主缆与吊索的吊索索夹，②用于主缆定型的紧箍索夹，③主索鞍及出口处防护密封的封闭索夹。吊索索夹由于吊索拉力及主缆倾角不同，所需夹紧力不同，索夹长度和螺杆数量均不相同。为便于制造和施工，将相近长度的索夹并为10类。AT、A类索夹因吊索力较大，索夹壁厚采用45mm，其余索夹(中央扣索夹除外)壁厚采用35mm。AT类索夹上设三个承索槽，其余吊索索夹设两个承索槽，索槽设计张角±3.5°。索夹采用铸钢铸造，左右对合型，两半索夹用螺杆连接夹紧，接缝处嵌填橡胶防水条防水。各类索夹上均设有安装主缆检修道立柱的构造。

⑤中央扣索夹

由于主缆和钢桁架之间的纵向水平位移，在主缆跨中设置了三对柔性中央扣，减少钢桁架的纵向位移。 柔性中央扣构造是加长竖向短吊索的索夹，在此索夹上另外加设两个能套挂短斜索的由凸肋条形成的凹槽。通过斜拉索将主缆与加劲钢桁架联结。中央扣索夹壁厚为40mm。

⑥主索鞍

主索鞍采用铸焊结合型结构，由鞍头和鞍身两部分组成，两者组焊为一体。当鞍槽内的隔板和索股全部就位并调股后，顶部用锌质填块填平，再把鞍槽侧壁用拉杆上紧。为减轻顶推摩阻力，鞍体下设聚四氟乙烯滑板以适应施工中的相对位移量，在吉首岸塔上预偏量为1000mm，在茶洞岸塔上预偏量为373mm。主索鞍分两半制造，吊装后用高强螺栓联为一体。

吉首岸边跨附加索股锚固于鞍顶的锚梁上。

塔顶设有底座格栅，以安装主索鞍。格栅悬出塔顶以外，以便安置控制鞍体移动的千斤顶，鞍体就位后将格栅的悬出部分割除。格栅要求表面平整，与塔顶构成一体并具有足够的竖向弯曲刚度，故采用纵横向以竖直钢板焊成的格构，上、下设格状顶、底板，形成纵横两向均为Ⅰ字形断面的网格，格内设锚固钢筋并填浇混凝土。

⑦散索鞍

散索鞍鞍体采用铸焊结合的结构方案。鞍槽用铸钢铸造，鞍体由钢板焊成。

为增加主缆与鞍槽间的摩阻力，并方便索股定位，鞍槽内设竖向隔板，在索股全部就位并调股后，在顶部用锌填块填平，上紧压紧梁，再将鞍槽侧壁用螺栓夹紧。

⑧主缆缆套

主缆缆套是主缆出入索鞍鞍罩或锚室前墙的过渡装置。要求其在对主缆提供防护的同时且具有良好的密闭性能，并在索鞍鞍罩或锚室前墙之间允许少量的伸缩活动；使主缆钢丝保持一定长度不受缠丝约束。

主缆缆套的构造形式为喇叭形管状钢套，缆套沿纵向分为上下两半，两半之间设螺栓夹紧装置和拼接条板，用螺栓将两半缆套连接安装在锥形索夹和主索鞍（或锚碇前墙）连接件之间，条板连接处及两端接头均设有橡胶层防水构造。

⑨主索鞍鞍罩

鞍罩为钢结构，由骨架、带肋围壁以及端罩构成，鞍罩骨架焊接于塔顶的预埋钢板、格栅、主索鞍下承板上。鞍罩内设一台除湿机，以保持鞍罩内空气的干燥。

⑩主缆检修道

为主缆检修人员通行，在主缆顶面设主缆检修道。在主缆两侧设由钢芯钢丝绳制成的扶手绳及栏杆绳，钢丝绳上端锚固于塔顶主索鞍上，边跨下端锚固于锚碇前墙预埋钢板上；中间通过立柱支承在索夹上。

5.桥台
桥台是吉首岸和茶洞岸桥隧连接处开挖后，进行二次开挖形成，吉首岸桥台开挖量为24542方，茶洞岸桥台开挖量为10672方。开挖后的桥台基坑底宽29m，边坡坡比1：0.1，高约10m；边坡采用锚杆和喷射混凝土防护，台帽、背墙及侧墙采用C30混凝土，支座垫石采用C40混凝土。

6.桥面系
桥面系采用纵向工字梁与混凝土桥面板的钢－混组合结构形式。纵梁横向间距1.92m，梁高0.63m～0.86m，简支在主桁横梁上弦杆上，理论跨径7.25m，纵梁仅在两端设置横隔梁。

桥面板采用预制混凝土板，预制板长7.21m、宽1.62m、厚0.16m。纵向接缝宽0.3m，桥面板通过接缝处纵梁上的剪力钉与纵梁相结合。

各跨桥面板间采用桥面连续构造，每101.50m桥面板设一道通缝断开，通缝设无缝伸缩缝以保证桥面美观和行车顺畅。

纵向接缝采用微膨胀混凝土以改善由于砼收缩对钢－砼组合结构的影响，桥面连续结构采用钢纤维混凝土以提高抗裂、抗疲劳性能。

桥面预制板的每根纵梁下面与钢桁架的主横桁架上横梁的上翼缘板之间设置LZTZ500型盆式橡胶支座，全桥桥面系共设支座3808个。

7.附属工程
①防撞护栏

桥面防撞护栏采用金属梁柱式，下设0.18m高混凝土底座，防撞等级为PL3级。桥面外侧防撞护栏高1.20m，立柱基本间距为1.82m，设上中下三根横梁；内侧防撞护栏高0.90m，立柱基本间距为1.82m，设上下两根横梁。桥端伸缩缝处防撞护栏应满足桁梁桥的伸缩和转动变位，在桥面系无缝伸缩缝处设40mm的断缝。

②检修道

上检修道位于桥面两侧，全桥共计２道，由上弦杆顶面和0.45m宽WB203/1型钢格柵板组成，护栏采用WHCE/1S/1-G球接栏杆，栏杆高1.02m，栏杆立柱间距1.50m，设两道横梁，纵梁采用0.14m高热轧轻型槽钢。

下检修道纵梁中心间距为1.0ｍ，设于主横桁架下横梁上，纵梁采用两根0.14m高热轧轻型槽钢，上设1.00ｍ宽的WB203/1型钢格柵板，全桥共计２道，护栏采用WHCE/1S/1-G球接栏杆，栏杆高1.00m，栏杆立柱间距1.50m，设两道横梁。下检修道中心线与主桁弦杆中心线的距离为2.50ｍ。在主桁1/4、1/2和3/4跨处设三道横向走道。
③支座及伸缩缝

竖向支座设置在加劲梁的两端，对应主桁弦杆的正下方，每端设置两个，全桥共4个。采用SXZ3500/600DX系列多向活动拉压球型支座。支座参数为：竖向承载力为压力(向下)3500KN，拉力(向上) 600KN；支座纵向设计位移量±600mm；支座横向设计位移量±40mm；支座的设计转角0.02rad；

横向抗风支座设置在加劲梁的两端主桁上、下弦杆的外侧，对应端主横桁架的上、下横梁处各设一个，全桥共8个。采用KFPZ3000型支座。支座参数为：竖向承载力为压力3000KN；支座纵向设计位移量±600mm；抗风支座除限制加劲梁在支座处的横向位移外，对加劲梁的其它自由度均无约束。
加劲梁两端分别设置两道LR15型模数式伸缩装置，伸缩缝的伸缩量为1200ｍｍ，全桥共2道，请厂家根据伸缩缝预留槽口尺寸提供伸缩缝预埋件布置图及伸缩缝安装图，伸缩装置安装时，应根据安装时实际温度确定其安装宽度值。
④风障、气动稳定板和封槽

根据湖南大学《矮寨大桥抗风性能研究》研究报告，为提高大桥的抗风稳定性，在桥面系上设置上稳定板和封槽。

封槽设置在两幅桥面系之间，宽70cm，在防撞栏立柱底座钢板重叠处开槽口，焊于桥面板预埋钢板上，在桥面板无缝伸缩缝处设断缝；

在桥面系以上和桥面系以下分别布置上、下纵向抗风稳定板。上稳定板（即栏杆封闭）设置在内侧栏杆上，上稳定板高86cm，用螺栓连接于内侧防撞栏杆的立柱上，稳定板标准长度1.77ｍ，在桥面系无缝伸缩缝处设47.5cm长钢板焊于防撞栏横梁上，留缝4cm。下抗风稳定板与主横桁架相连，由高1000mm、厚12mm带纵向加劲肋倒“T”形钢板相连（详见另册文件）。

为改善横风作用下的行车安全，在两端从隧道口向主桥方向延伸的100m范围内均设置高度从4m渐变到0m的风障（采用分段渐变），以保证车辆从隧道驶出后不会经历剧烈变化的横风作用。
⑤泄水管和灯具底座

桥面系除利用纵坡排水外，在行车道两侧另设泄水管，泄水管采用铸铁管，下接直径为180mm的PVC塑料管泄水，纵向标准间距7.25m；泄水管与钢桁加劲梁通过螺栓栓接；灯具底座标准间距43.5m。

⑥涂装

桥面系及附属工程各钢构件在焊接前都应进行涂装，建议采用如下涂装方案：热浸锌（600g/m2）、环氧云铁中间漆(30μm)、与钢桁加劲梁相同的面漆(2x40μm);面漆的颜色将根据景观设计要求确定。

⑦检查车

钢桁加劲梁两端分别设置维护检查车，本册文件只计检查车桁架，检查车轨道和检查车托架重量。维护检查车、维护检查车电力牵引、控制系统具体形式由施工方根据业主要求设计、制作(检查车设计荷载为：集中活载4.5KN，固定荷载4.5KN)。
⑧桥面铺装

桥面铺装采用8cm厚的改性沥青砼。

六、施工要点

1.隧道式锚碇施工

①隧道式锚碇采用爆破方法进行开挖。其施工作业面小，洞体斜度大，需要进行细致的施工组织，尽量减少相互干扰，提高工效。为防止锚碇周围来水下渗，影响锚碇结构的可靠锚固与安全，应对锚碇口周围开挖边坡进行喷锚防护，并在周边设置排水沟和截水沟，引开地面水。

②根据地质和工程特点，可采用“新奥法”进行施工，采用台阶开挖法，分2级台阶，工作竖井与锚洞开挖同时进行。

③隧道锚洞开挖前进行爆破试验，确定爆破振动速度与围岩松动区范围的经验关系，从而确定爆破施工参数。爆破开挖严格遵循“弱爆破、短进尺”原则，采用控制爆破方式（光面爆破或预裂爆破），增加减振孔、放炮分段数、控制总药量与最大用药量等有效措施，降低爆破作用的累积效应对围岩的扰动，施工期间应对围岩实施全过程监测。

④锚洞内设备优势不能充分发挥，主要采用人工装渣，卷扬机配合轨道小车运输的出渣方式。

初期锚喷防护应紧随开挖作业面及时施工，以减少围岩暴露时间，控制围岩变形，锚洞二次衬砌在锚体混凝土浇筑完成后进行施工。

⑤开挖过程中要及时排除洞内积水，防止围岩分化，衬砌采用抗渗混凝土或设置防水层，并在衬砌背后压浆，填充衬砌背后的空隙，堵塞节理裂隙水的渗漏，同时提高锚体的嵌固能力，在施工缝、沉降缝等容易发生渗漏水的薄弱部位，可采取设置金属止水板或双层橡胶止水带等构造措施。

⑥锚固系统定位支架可采用单根现场定位安装或分段加工滑移到位的安装方式，定位支架必须有足够的刚度，以确保固定在其上的构件位置准确。

⑦锚体混凝土浇筑应综合考虑材料、拌和、运输及浇筑方式等各方面因素，进行详细的温控设计，采用分层方式浇筑，并设置冷却管和温控元件，随时监测和控制混凝土内外温差在容许范围内。锚体混凝土达到设计要求的强度后才能进行锚固系统预应力的施工，安装索股锚固构件。

⑧锚洞口处的明洞宜在散索鞍安装和主缆索股架设完成后施工，散索鞍在运到工地现场后采用吊装或滑移就位的方法安装。锚洞和竖井开挖施工时应采取机械通风、湿式凿岩、放炮喷雾、出渣洒水、个人防护、局部净化等有效措施，改善作业面环境，确保开挖工作面的空气质量满足作业人员的工作要求。

2.重力式锚碇施工

① 吉首岸采用重力式锚碇，锚碇下部开挖成锯齿状，并对底部基坑进行加固，加强基础与锚体的联系。

② 做好锚碇排水及防护工作，避免岩表风化，保证基底岩石整体性不被破坏。

③ 锚碇混凝土属大体积混凝土，施工时应分块分层浇注。

④ 施工时应注意下列预埋件的预埋（隧道式锚碇同此）：猫道预埋件；散索鞍预埋件；人梯

预埋件；预应力锚固体系定位骨架及预应力管道；施工临时需要的预埋件等。

①重力式锚碇基坑开挖面积大，可考虑在平面上分为2～4个区平行施工，竖向分层开挖，分层厚度4～6米为宜。基坑开挖采用预裂爆破方法，减少爆破对岩壁的影响，减少岩壁修理工作量，避免过大超挖，减少混凝土的额外消耗。

②在基坑开挖施工中，基坑周边设置截水沟和排水沟，在基坑内设置排水沟和集水井，及时排出坑内积水，随着基坑的开挖，及时进行坑壁的防护工作施工。在基坑开挖施工中，设置入坑通道，采用挖掘机配合自卸汽车进行基坑除渣。

③锚块和散索鞍支墩基础属大体积混凝土结构，应进行详细的温控设计。对于混凝土的浇筑，在平面上分4个区，在竖向上分层进行施工。竖向分层厚度为2米。冷却管按1米/层布置，确保内外温差控制在容许范围内。

④散索鞍支墩和前锚室设置支架分层浇筑，前锚室顶板和前墙在散索鞍安装及主缆索股架设完成后施工。

⑤锚碇混凝土施工外模板宜采用有足够刚度的大面积模板，以减少施工缝，确保混凝土外观质量。

⑥设置有足够强度和刚度的锚固系统定位支架，确保在混凝土施工过程中锚固系统拉杆位置准确。在锚碇混凝土达到设计要求的强度后才能进行锚固系统预应力的施工。

⑦在锚碇混凝土施工的同时应及时进行锚碇外的填筑和防护施工，保护锚碇基坑不受雨水长期浸泡。

3.索塔施工

①索塔基坑采用控制爆破开挖，减少爆破对岩壁的影响。吉首岸爆破量极大，同时爆区外侧即是悬崖，必须考虑防护措施，避免爆破施工对山下区域的影响。爆破应分层分区进行，按由内到外的顺序施工。

②在施工前必须进行混凝土配合比试验，以保证泵送混凝土的流动性、和易性及缓凝、早强等性能。

③基础和塔座混凝土的浇筑属于大体积混凝土的施工，应采取温控措施。

④索塔各部分的混凝土应尽量采用同一厂家、同一品牌的水泥，并尽可能采用同一料场或料源产地的石料、砂料。外加剂、粉煤灰也应采用同一产品，以求保持结构外观色调一致。

⑤塔柱采用爬升模板（或其他方法）逐节连续施工。分节高度控制在4～6米为宜。模板必须保证足够的刚度，采用H型螺母和对拉螺杆固定模板。对拉螺杆拆除后留下的孔眼以与主体材料材质一致的材料进行填补，确保塔柱外观质量。

⑥横梁利用设置在塔柱上的牛腿和钢管落地支架，采用现浇方式施工。横梁在竖向上分两次浇筑完成。

⑦混凝土浇筑施工时，应严格按照分层浇注分层振捣的原则进行，并且定岗定人分区负责，防止漏振、过振。

⑧塔柱施工过程中应每隔一定高度设置一道水平横撑，抵抗倾斜塔柱在施工过程中所产生的倾斜趋势。

⑨进行严格的测量控制，确保塔柱的倾斜度、高程及各断面尺寸满足设计和规范要求。

施工中严格遵循《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）和《公路工程质量检验评定标准》,并从严控制。

4.钢桁加劲梁制造
①加劲梁承包商应根据设计文件的技术要求、《公路桥涵施工技术规范》、《钢结构工程施工及验收规范》及其它相关国家标准，编制详细的钢桁加劲梁制造工艺方案。为确保加劲梁制造加工的质量，制造工艺方案必须通过专家评审后方可执行。

②承包商应根据接头形式编制焊接工艺评定试验，并编制详细的焊接工艺评定报告，确定合适的焊接坡口尺寸、合理的焊接工艺和焊接参数，选择有效的措施控制焊接变形和降低焊接残余应力。焊接工艺评定试验也必须通过专家评审后方可执行。

③本册文件构件尺寸均为合龙温度15℃时名义长度，其制造长度还应考虑制造时温度修正和焊接收缩余量、加工余量等。

对于横向焊接焊缝，焊后余高要进行打磨，打磨后余高凸出母材不得大于0.5mm，凹入母材不得大于0.3mm。

④为了保证工人的操作安全，设置在主桁架上下弦杆和主横桁架的上下横梁的手孔切割边缘必须磨光。

⑤所有杆件的精切外露边缘必须倒出R>2mm圆角，确保精切棱边的匀顺及棱角处涂膜的厚度。整体节点板圆弧部位在精切后必须打磨匀顺。

⑥焊接节点板焊后要对两圆弧部位先进行锤击，然后进行打磨，使两端匀顺过渡以改善疲劳强度。为了确保焊接节点板两端圆弧的焊缝质量，可将圆弧部位留出不小于20mm宽的工艺余量，组焊、检测完毕后再切出圆弧，并将圆弧表面顺应力方向打磨匀顺。

⑦在吊索耳板与其贴板焊完后沿着贴板周边采用锤击工艺，以降低该处焊缝的残余应力。吊索耳板贴板顺力方向为钢板轧制方向。

⑧各构件焊接完毕后焊缝必须进行探伤，探伤比例、探伤数量和检验标准按照钢桁加劲梁制造工艺方案中有关要求执行，焊缝的一次探伤合格率须控制在95%以上，以减少焊缝的返修量和返修率，从而保证焊缝质量和结构的可靠性。

为确保焊接质量，钢桁加劲梁的焊接除制造厂家自行组织无损检测外，业主须委托具有相应资质的第三方进行复检。

⑨钢桁加劲梁各杆件及节段间连接均采用高强螺栓连接，摩擦面采用喷砂后喷铝进行处理，且摩擦面抗滑移系数不得低于0.5，处理后的摩擦面不得被污染。

为保证钢桁加劲梁高强螺栓连接或焊接顺利进行，承包商在钢桁加劲梁各构件存放和运输期间必须采取可靠措施防止板件发生变形。

5.钢桁加劲梁的架设

本桥采用平面单元架设方法，架设时采用桥面吊机将平面结构由两侧索塔往跨中悬拼推进。钢桁加劲梁各构件在施工现场的堆放、运输及拼装必须有详细的施工组织设计，报监理及设计单位认可后方可执行。其主要架设步骤：

①主要杆件、节点在工厂加工完成并在工厂将加劲桁架立体组装之后，拆分成杆件、节点运到施工现场。

②安装缆索吊装系统。

③将主桁架B1~B3、B1'~B3’梁段相应的杆件通过运梁小车从隧道运至现场，用吊机起吊就位，进行杆件拼装。张拉相应吊杆。

④吉首岸在隧道出口处平地上、茶洞岸在已安装好的前2个梁段上搭建拼装平台。在预拼装胎架上，主桁架按每两个节段一次拼装作业进行拼装，当接口拼装完成后检测几何精度，然后解开两个梁段之间接头，对接口处杆件自由端进行加固，吊走须安装的梁段。余下的梁段作为下一个梁段拼接接口胎架，平移后参与下一个吊装节段的拼装。
⑤利用运梁小车运走拼装完毕的主桁架和主横桁架等平面构件。利用安装在悬臂端的移动式起重机将加劲梁的平面单元逐片悬出、连接成空间单元，对称地从两岸向跨中安装。在B5（B5’）和B6（B6’）、 B10（B10’）和B11（B11’） 、B16（B16’）和B17（B17’）节段间上弦采用临时连接，全桥共设置6对临时铰。

⑥钢桁加劲梁全桥合龙后由跨中向两岸铺设钢纵梁和预制桥面板。铺设分两次完成，第一次利用跨中处桥面吊机从跨中向两岸铺设一半钢纵梁和预制桥面板；到达两岸后利用轻型吊机第二次从跨中向两岸铺设余下的另外一半钢纵梁和预制桥面板。桥面系架设应选择少风的天气进行。

⑦分段永久连接桁架节段，完成钢桁加劲梁的刚接。

6.主缆索股的架设及要求

本桥主缆索股长度较长，为确保主缆索股安装的顺利进行，应先期进行索股的上盘、运输、放盘、架设、调股等试验工作，并制定一套切实可行的施工工艺。本桥设计推荐采用的主缆索股架设工艺如下：

先架设猫道并设置牵引索、索股放送机、导向滚轮和横向吊架等，索股用牵引系统沿导向滚轮牵引到位后，用横向吊架横移就位；将锚头装入锚杆，并进行调股。调股是主缆索股安装中一项极为关键性的工序，调股质量对主缆几何形状有决定性影响。具体方法可是：

①根据实测的结构参数、恒载重量、调股时的温度、鞍座之间的实际跨度等，计算垂度及锚跨拉力，进行索股的垂度及锚跨拉力调整。

②根据标准股来调整其他索股的垂度及锚跨拉力。

③调整垂度时，先将索股上的一个主索鞍标记点对准主索鞍上相应的参考点并夹紧，再将索股置入另一个主鞍中，调整其位置，使中跨垂度符合要求；夹紧后再调节两边跨的垂度，使边跨垂度符合要求；并在散索鞍鞍槽中夹紧，最后将两锚跨拉力调至空缆时的设计值。

索股架设垂度误差：基准股≤+40mm、-20mm；其他索股≤+55mm、-25mm。

全部索股安装完毕后，进行紧缆、安装索夹和吊索、架设钢桁架及桥面系施工等工作。最后在主索鞍鞍罩及锚室入口等处安装喇叭形缆套和主缆检修道。

钢桁架梁架设完成后，对于长度≥20m的吊索，在其中部安装减振架；在桥梁运营初期应检查吊索振动情况，必要时可增设其它减振措施。

7.索夹及缆套

①索夹由跨中及锚碇处向塔顶逐只安装。索夹先吊至塔顶，然后用专用吊具沿主缆运至安装位置，穿入螺杆并按安装夹紧力张拉螺杆。在钢桁架梁吊装完毕及主缆防护前，再经两次张拉，补足螺杆拉力。同时，应加强监测，当螺杆拉力小于安装夹紧力的70%时，应及时补足。

本桥索夹螺杆有三种规格，安装夹紧力分别为：

螺纹尺寸 M36×3，安装夹紧力为 487kN；

螺纹尺寸 M39×3，安装夹紧力为 581kN；

螺纹尺寸 M48×3，安装夹紧力为 867kN。

②索夹安装须准确定位。紧缆后，在距离索夹一定距离处设置测量点，在夜间气温稳定时测出测量点间的距离。然后根据测量点进行索夹定位。

全部索夹安装后，应在夜间气温稳定时，测量索夹的实际安装位置及缆径并予以记录。

③缆套应在主缆防护工作全部结束、主索鞍鞍罩及锚碇护室前墙施工完成后进行安装，施工锚室前墙应预埋缆套连接件，并按下述步骤进行：

A. 在预埋位置设置临时支架，安放连接件下半，调匀主缆与连接件的环向间隙，并用石棉布包裹连接件中的主缆；

B. 安放连接件上半，调定连接件的轴向位置，施焊连接连接件的上、下两半；

C. 在连接件外圆上焊接环向钢筋，施工锚室前墙；

D. 清理连接件周围的施工面，拆除主缆包裹的石棉布。

④ 缆套安装步骤为：

A. 在主索鞍鞍罩或锚碇护室前墙及端索夹接口处安装密封条；

B. 将拼接条板装上密封垫片先与下半只缆套用螺栓连接后，将其就位；

C. 最后安装上半只缆套并上紧连接螺栓。

8.主、散索鞍安装

①主索鞍系统

施工中鞍体相对于底座的移动，借助设在塔顶的临时千斤顶分几次有控制地推动。到达规定移动量后，用夹件锁紧。应控制由于加劲梁安装使主索鞍两侧主缆拉力的水平分力之差，不大于主塔所能承受的水平力。

②格栅系统

A.格栅应在平台上整体焊接，焊接后，刨平顶面。

B.在格栅顶面划刨出纵横向中心线，安装主鞍下承板，对位后配钻连接销孔。

C.将塔顶混凝土（沿施工缝）表面打毛，并根据塔基中心，在塔顶混凝土表面设置纵横向中心标志。

D.将格栅吊至塔顶就位，并与塔顶标志线对齐。

E.调整楔形垫块，抄平顶面，使格栅顶面高差小于0.5mm/全平面。

F.接长锚固钢筋，填浇混凝土至离格栅顶面20mm处。

G.上部结构安装完成，主鞍就位后，割除千斤顶反力架及格栅悬出部分，补浇塔顶缺口混凝土。

③散索鞍安装

散索鞍底板安装前应先将地脚螺栓装到相应孔中，保证与底板的垂直度要求，并要为底座、螺母、垫圈留出足够的安装长度。由于支墩有较大斜度，底板孔中的混凝土应不溢出至安装面上。

鞍体安装时应先放好密封带并设置临时支撑，按“空缆位置”调定初始位置。主缆索股架设安装完毕后，将鞍体上的约束构件拆除。钢箱梁吊装完成后，鞍体应向索塔侧转动一个角度至“成桥位置。

9.缆索系统的施工控制

悬索桥的几何形状受恒载制约，设计索长和线形等各项参数是在设计设定的恒载重量下计算得出的，施工时应根据实际的恒载以及各种误差，重新确定这些参数，进行有效的施工控制。为保证主缆线形的准确，制作及架设单位应提供下列资料，以随时进行主缆线形调整计算。

①桥面铺装的实际容重；

②施工猫道的实际重量及垂度；

③承重于主缆和猫道上的施工设备的重量和位置；

④主缆各索股（吊索钢丝绳）实测钢丝平均线径（有效面积）及宏观弹性模量；

⑤各施工阶段中的实测主缆温度、气候情况及主缆各跨垂度和缆径；

⑥上部结构各构件实际重量及制造、安装偏差；

⑦成桥时主缆及加劲梁的线形。

七、结构防腐
1.钢桁加劲梁
钢桁加劲梁各部位的防护采用重防腐涂装，使用寿命为25年，设计文件提供两套涂装体系供业主选择。面漆的颜色按照全桥景观要求由业主进行选择。

1 涂装体系（一）

	结构部位
	涂料（涂层名称）
	涂装道数
	干膜总厚度

（μm）

	箱型构件封闭内表面
	喷砂 Sa2.5 Rz=40~80μm
	
	

	
	环氧富锌车间底漆
	1
	20

	
	聚苯胺防腐底漆
	1
	60

	
	聚苯胺防腐中间漆
	1
	60

	
	聚苯胺防腐配套面漆
	1
	80

	箱型构件未封闭内表面
	喷砂 Sa2.5 Rz=40~80μm
	
	

	
	环氧富锌车间底漆
	1
	20

	
	聚苯胺防腐底漆
	1
	60

	
	聚苯胺防腐中间漆
	1
	100

	
	聚苯胺防腐配套面漆 
	1
	80

	构件外表面
	喷砂 Sa2.5 Rz=40~80μm
	
	

	
	环氧富锌车间底漆
	1
	20

	
	聚苯胺防腐底漆
	1
	100

	
	聚苯胺防腐中间漆
	1
	100

	
	氟碳面漆
	2
	30+30

	普通螺栓、螺帽、垫圈、螺钉
	热浸锌
	1
	600g/m2

	高强螺栓副
	与其连接处构造外表面相同，在施工完成后统一涂装
	
	

	高强螺栓栓接面
	喷砂 Sa3.0  Rz=40~80μm
	
	

	
	HES-2无机硅酸锌防滑防锈漆
	1
	80~160(空气喷涂)


2 涂装体系（二）

	结构部位
	涂料（涂层名称）
	涂装道数
	干膜总厚度

（μm）

	箱型构件封闭内表面
	喷砂 Sa2.5 Rz=40~80μm
	
	

	
	醇溶性无机硅酸锌车间底漆
	1
	25

	箱型构件未封闭内表面
	喷砂 Sa2.5 Rz=40~80μm
	
	

	
	环氧富锌底漆
	1
	80

	
	环氧厚浆漆
	1
	150

	
	环氧面漆
	1
	50

	构件外表面
	喷砂 Sa2.5 Rz=40~80μm
	
	

	
	环氧富锌底漆
	1
	75

	
	环氧云铁中间漆
	1
	125

	
	丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆或

丙烯酸聚硅氧烷面漆
	2
	80

	普通螺栓、螺帽、垫圈、螺钉
	热浸锌
	1
	600g/m2

	高强螺栓副
	与其连接处构造外表面相同，在施工完成后统一涂装
	
	

	高强螺栓栓接面
	喷砂 Sa3.0  Rz=40~80μm
	
	

	
	HES-2无机硅酸锌防滑防锈漆
	1
	80~160

（空气喷涂）


2.缆索系统
本桥主缆、吊索、钢桁架梁等钢结构采用长效重防腐方案，锚碇预应力采用环氧树脂全喷涂钢绞线，主塔外表面涂装，施工工艺及各工序的质量控制直接关系到防腐涂装的性能和寿命，应按设计的相关技术要求严格执行。

①主缆防护涂装 

 桥面系施工完成后，应进行主缆的防护涂装，并按下列顺序进行：

a.从主缆低端开始，逐段拆除主缆上的捆扎钢带和外层的纤维捆扎带，清洗主缆表面；

b.在主缆表面刷涂磷化底漆（XF06-2）一道，干膜厚度10μm；然后手工涂覆不干性嵌缝防护腻子（9501B密封膏），平均厚度3500μm，要求腻子填满钢丝沟缝并且表面涂抹均匀。

c.在防护腻子固化前，用缠丝机向上坡方向密缠直径4mm的镀锌低碳钢丝。缠丝时，首先将钢丝端头固定在索夹上，在索夹外进行缠丝，然后用特制工具逐圈将钢丝推入索夹端口环槽隙中就位（钢丝嵌入索夹槽隙至少3圈），直至缠丝机能到达的位置后，即可进行正常缠丝工作。缠丝拉力为2.5kN，必须确保缠丝紧密。

d.缠丝后清除挤出表面的防护腻子，刷涂磷化底漆（XF06-2）一道，干膜厚度10μm；然后刷涂环氧云铁底漆（881D），干膜厚度80μm；

e.刮涂密封剂（HM106），平均厚度2500μm，并用密封剂对索夹端口进行嵌缝；

f.刷涂聚氨脂面漆（881YM），干膜厚度180μm；并在主缆顶面30cm宽范围内复涂聚氨脂面漆（881YM）防滑涂层。

②主缆索股、吊索的其他钢制构件按下表的要求进行防护涂装，钢制标准件仅涂面漆
	部位
	涂装用料
	涂装道数
	（干膜）厚度

	吊索叉形耳板
	喷砂（Sa3）表处后电弧喷铝
	
	200μm

	吊索夹具
	环氧封闭漆
	2道
	

	吊索减振架
	环氧云铁中间漆
	1道
	50μm

	端部吊索锚固座
	丙烯酸聚氨脂面漆
	2道
	2×40μm

	
	喷砂（Sa2.5）表处后镀锌
	
	40μm

	吊   索
	环氧封闭漆
	2道
	

	锚   杯
	环氧云铁中间漆
	1道
	50μm

	
	丙烯酸聚氨脂面漆
	1道
	80μm

	
	二次表处
	
	

	主缆索股锚杯
	改性环氧耐磨漆
	
	125μm

	
	丙烯酸聚氨脂面漆
	1道
	40μm

	吊索钢丝绳
	丙烯酸聚氨脂面漆
	2道
	2×80μm


③主索鞍、散索鞍

a.主索鞍、散索鞍鞍槽内加工表面及各隔板的全部表面和索槽表面喷砂处理Sa3.0级后须按《金属和其他无机覆盖层 热喷涂锌、铝及其合金》(GB/T9793-1997)的要求进行喷锌处理，锌层厚度不小于200μm。
b.索鞍各外露不加工表面需经喷砂处理，清除污垢、氧化皮、锈层。涂无机富锌底漆两道、面漆两道（40μm）。

c.各孔、平面的加工表面应涂脂防锈。
e.工地现场在最后安装就位后，要对鞍座整体表面按全桥涂装要求进行表面涂装。

④索夹、缆套

a.索夹及缆套内、外表面的防护涂装应按下表的要求进行。

b.其他钢制紧固件的表面按图纸要求进行表面处理，面漆与索夹外表面相同。

索夹及缆套防护涂装方案

	部位
	涂装用料
	涂装道数
	干膜厚度

	索夹外表面
	喷砂（Sa3.0）表处后电弧喷铝
	
	200μm

	
	环氧封闭漆
	2道
	

	
	环氧云铁中间漆
	1道
	50μm

	
	丙烯酸聚氨脂面漆
	2道
	2×40μm

	索夹内表面
	喷砂（Sa3.0）表处后电弧喷锌
	
	200μm

	
	环氧封闭漆
	2道
	

	缆套外表面
	喷砂（Sa3.0）表处后电弧喷铝
	
	200μm

	
	环氧封闭漆
	2道
	

	
	环氧云铁中间漆
	1道
	50μm

	
	丙烯酸聚氨脂面漆
	2道
	2×40μm

	缆套内表面
	喷砂（Sa3.0）表处后电弧喷铝
	
	120μm

	
	环氧封闭漆
	2道
	


八、专题研究
1.抗风
①研究内容

针对施工图结构体系的变更以及已经采用的气动措施，主要对以下六方面进行分析以及试验研究：

（1）结构动力特性分析以及钢桁梁高度对整体动力特性影响研究：采用ANSYS分析软件在湖南大学风工程试验研究中心指定的计算机上完成。由于动力特性的计算主要是为了结构的抗风计算及试验提供依据，因此没有考虑基础与土体的相互作用，而按基础固结的模式直接进行有限元分析。

（2）等效质量的计算：在节段模型测振试验中，由于采用的节段模型外形只模拟加劲梁，因而隐含的假定是只有加劲梁产生自激力，即认为加劲梁结构是大桥与气流相互作用过程中吸收能量引起自激性振动的构件。然而振动时全结构都参与了振动，即桥面吸收的能量引起全桥所有构件按一定的模态组合进行振动。由于以上两点原因，因此要求计算主梁的等效质量，其中主要包括等效竖弯质量与等效扭转质量。由于节段模型模拟了大桥全桥吸能的气动外形与振动能量体系，因此节段模型的气动性能较为准确地模拟了全桥的气动性能。

（3）1:50加劲梁节段模型测力试验：加劲梁节段模型测力试验是为大桥的抖振响应分析及静风稳定分析提供依据。风洞试验共完成成桥状态的25个吹风试验工况，试验风速采用10m/s，测力试验风攻角包括从(12(至+12(共25个整数度风攻角试验工况。试验结果包括主梁静风阻力系数、静风升力系数和静风升力矩系数。

（4）1:50节段模型颤振试验：风洞试验共完成了成桥状态节段模型的5个吹风试验工况，其中包括均匀流场试验风攻角(5(、(3(、0(、+3(、+5(五个风攻角试验工况。试验结果包括颤振临界风速、气动导数等。

（5）矮寨大桥悬索桥静风稳定数值分析，在节段模型测力试验的基础上，采用内外增量迭代的方法对均匀流场风攻角(5(、(3(、0(、+3(、+5(五个工况进行了静风稳定数值分析，得出桥梁在不同工况下的扭转发散临界风速以及关键点的位移——风速关系曲线；

（6）对恒载与百年设计风荷载组合进行了结构内力以及变形分析。

②主要研究成果

施工图设计阶段采用的气动稳定措施为：1m高下稳定板+0.96m高上稳定板+桥面封槽板，其中上稳定板与中央防撞栏结合成整体。经过风洞试验，得出主要研究成果如下：

（1）结构动力特性分析中，对主桁高度的变化对矮寨大桥整体动力特性的影响做了参数分析，分析结果表明，对于跨千米级的矮寨大桥，主桁的增加并不能明显改善其整体竖向刚度以及正对称扭转刚度。
（2）施工图设计阶段矮寨大桥悬索桥抗风稳定性满足颤振检验风速的要求。在+5(、+3(、0(、-3(风攻角工况下的颤振临界风速分别为113.8m/s、105.0m/s、75.3m/s、52.5m/s，高于颤振检验风速51.5m/s。
（3）通过低风速比下的节段模型风洞试验观测，在对应实桥风速0m/s至34m/s范围内无明显涡激共振现象。
（4）基于节段模型测力试验的结果，对矮寨大桥的静风稳定性数值分析表明，矮寨大桥悬索桥存在静风扭转发散现象，但扭转发散临界风速均远高于设计风速与颤振检验风速，因此不考虑提高静风稳定性能的气动措施。

2.抗震
根据矮寨大桥工程场地地震安全性评估报告提供的场地地震反应谱及地震加速度时程，结合国内大跨度桥梁的抗震设防标准，在矮寨大桥抗震研究中采用二阶段的设计方法。两水准分别采用100年10%超越概率与100年2%超越概率。

①研究内容

（1）动力特性分析。
（2）地震反应谱分析：分析以下四种激励组合下结构的内力以及位移响应：100年10%超越概率纵向与竖向激励组合、100年10%超越概率横向与竖向激励组合、100年2%超越概率纵向与竖向激励组合、100年2%超越概率横向与竖向激励组合。
（3）非线性地震时程响应分析，对2种概率水平、2组激振方向、以及是否设置减振措施等多种工况进行了非线性地震响应分析。
（4）对主桥纵向阻尼器进行参数优化分析，根据阻尼器变参数非线性时程响应分析数值结果确实最优化阻尼参数，并结合结构体系就阻尼器设置的必要性进行分析论证。

②主要研究成果

通过对主桥地震响应反应谱与非线性时程分析以及有关减隔振措施的分析，可得出主要研究成果如下：

（1）反应谱分析表明，100年10%超越概率纵向与竖向地震激励下，结构最大位移响应为0.084m。吉首岸索塔下塔柱底部最大地震响应弯矩为46325kN.m，塔底最大弯曲应力0.65MPa，与恒载组合后无拉应力出现；茶洞岸索塔下塔柱底部最大地震响应弯矩为10476kN.m，塔底最大弯曲应力0.29MPa，与恒载组合后无拉应力出现；加劲梁杆件最大地震响应应力幅为端部斜腹杆的7.15MPa；主缆最大地震响应轴力为1697kN，出现部位为吉首岸边跨。
（2）反应谱分析表明，100年10%超越概率横向与竖向地震激励下，结构最大位移响应为1.003m，出现部位为加劲梁跨中。吉首岸索塔下塔柱底部最大地震响应弯矩为36807kN.m，塔底横向最大弯曲应力0.778MPa，与恒载组合后无拉应力出现；茶洞岸索塔下塔柱底部最大地震响应弯矩为29739kN.m，塔底横向最大弯曲应力0.648MPa，与恒载组合后无拉应力出现；加劲梁杆件最大地震响应应力幅为端部下弦杆的27.2MPa；主缆最大地震响应轴力为1048kN，出现部位为中跨主缆。
（3）反应谱分析表明，100年2%超越概率纵向与竖向地震激励下，结构最大位移响应为0.172m。吉首岸索塔下塔柱底部最大地震响应弯矩为94545kN.m，塔底最大弯曲应力1.33MPa，与恒载组合后无拉应力出现；茶洞岸索塔下塔柱底部最大地震响应弯矩为21381kN.m，塔底最大弯曲应力0.58MPa，与恒载组合后无拉应力出现；加劲梁杆件最大地震响应应力幅为端部斜腹杆的14.6MPa；主缆最大地震响应轴力为3464kN，出现部位为吉首岸边跨。
（4）反应谱分析表明，100年2%超越概率横向与竖向地震激励下，结构最大位移响应为2.046m，出现部位为加劲梁跨中。吉首岸索塔下塔柱底部最大地震响应弯矩为75136kN.m，塔底横向最大弯曲应力1.59MPa；茶洞岸索塔下塔柱底部最大地震响应弯矩为60696kN.m，塔底横向最大弯曲应力1.32MPa；加劲梁杆件最大地震响应应力幅为端部下弦杆的53.8MPa；主缆最大地震响应轴力为2140kN，出现部位为中跨主缆。
（5）非线性时程分析结果表明：100年10%超越概率纵向与竖向地震激励加恒载组合作用下，主梁跨中最大位移响应为0.142m，塔顶最大位移响应为0.003m。吉首岸索塔下塔柱底部最大地震响应弯矩为24570kN.m，与恒载组合后无拉应力出现；茶洞岸索塔下塔柱底部最大地震响应弯矩为8485kN.m，与恒载组合后无拉应力出现。
（6）非线性时程分析结果表明：100年10%超越概率横向与竖向地震激励加恒载组合作用下，主梁跨中最大位移响应为0.143m，塔顶最大位移响应为0.007m。吉首岸索塔下塔柱底部最大地震响应弯矩为40460kN.m，与恒载组合后无拉应力出现，中横梁最大地震响应弯矩为46870 kN.m；茶洞岸索塔下塔柱底部最大地震响应弯矩为23840kN.m，与恒载组合后无拉应力出现，上横梁最大地震响应弯矩为25830kN.m。
（7）非线性时程分析结果表明：100年2%超越概率纵向与竖向地震激励加恒载组合作用下，主梁跨中最大竖向位移响应为0.152m，主梁顺桥向最大位移响应为0.021m；塔顶最大位移响应为0.009m。吉首岸索塔下塔柱底部最大地震响应弯矩为69670kN.m，与恒载组合后无拉应力出现；茶洞岸索塔下塔柱底部最大地震响应弯矩为27350kN.m，与恒载组合后无拉应力出现。
（8）非线性时程分析结果表明：100年2%超越概率横向与竖向地震激励加恒载组合作用下，主梁跨中最大竖向位移响应为0.15m，最大侧向位移响应为0.112m；塔顶最大位移响应为0.013m。吉首岸索塔下塔柱底部最大地震响应弯矩为74550kN.m，与恒载组合后无拉应力出现，中横梁最大地震响应弯矩为73060 kN.m；茶洞岸索塔下塔柱底部最大地震响应弯矩为69020kN.m，与恒载组合后无拉应力出现，上横梁最大地震响应弯矩为55670kN.m。
（9）通过考虑行波效应的非线性时程分析表明：行波效应对吉首岸塔底的弯矩响应是有利的，其行波效应系数小于1，即考虑行波效应后基底弯矩小于不考虑行波效应的弯矩值。对茶洞岸塔底受力则相反，100年10%概率水平下，其最大弯矩行波效应系数在三组加速度时程下分别为1.77、1.28、1.32；100年2%概率水平下，其最大弯矩行波效应系数在三组加速度时程下分别为1.24、0.97、1.40，基本上各组激励均大于不考虑行波效应的最大弯矩值。
（10）主桥阻尼器设置：在非线性地震时程响应分析的基础上对阻尼器参数优化分析，分析结果表明在加劲梁两端各设两个阻尼器的布设形式下，阻尼器速度指数取0.4,阻尼系数取5000kN能将主梁在100年2%概率下地震纵向位移控制在0.009m，阻尼器的设置一定程度上降低了吉首岸塔根部弯矩值，与不设置阻尼器相比其弯矩值降低12%。但考虑到桥塔即使在罕遇地震作用下其基底仍然不出现拉应力，因此通过阻尼器降低地震响应内力没有十分重要的意思。阻尼器的设置对茶洞岸塔内力基本没有影响。

（11）考虑到本桥纵向位移受中央扣的限制，在不设置阻尼器的情况下加劲梁纵向位移在地震作用下不超0.02M，阻尼器设置后其作用发挥非常微小，因此建议在设置了中央扣的前提下不再设置阻尼器。
（12）伸缩缝的设置：从地震反应谱及时程分析可知，地震引起主梁位移对伸缩缝的设计不起控制作用。
3.茶洞岸山体稳定性研究
茶洞岸索塔、锚碇、公路隧道位于同一山体，索塔位于隧道的上方，索塔基础底面距隧道顶部垂直净距52.4m，塔基边缘距公路隧道仰坡顶最小距离62m。根据地质资料及现场勘查情况，对工程地质条件进行概化，并建立数值计算模型，对茶洞岸山体稳定性进行研究。

茶洞岸模型采用FLAC计算，共剖分了356138个四面体单元，62440个节点。边界条件采用底面三向约束，侧面法向约束，地表自由。

计算考虑了不良地质的影响，在参考试验资料的基础上，确定出岩体参数的取值范围，并在计算中采用高参和低参两套参数，以对计算结果进行总体把握。

通过以上分析，在施工和运营过程中，茶洞岸隧道锚碇基岩、公路隧道及塔基岩体的稳定性均能满足要求，但锚洞、公路隧道围岩需进行适当支护；公路隧道顶部、桥台边坡及塔基之间的岩体通过加固措施，在工程荷载作用下，岩体的稳定满足设计要求。



































































图7-16茶洞侧悬崖山体爆破防护示意图
























































[image: image2.jpg]



第 1 页 共 23页


